Проект Подпрограммы  «Формирование комфортной

городской среды на 2018-2022 годы»

для общественного обсуждения.

6.2. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

6.2.1. Паспорт подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

| Полное наименование | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | администрация Тихвинского района, заинтересованные лица; общественные организации; |
| Цель Подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды. |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество благоустроенных дворовых территорий. Количество благоустроенных общественных территорий |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объем финансовых ресурсов | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 13500 тыс. руб. (средства бюджета Тихвинского городского поселения), в том числе: Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 13500 тыс. руб, в том числе по годам: - 2018 год – 2700 тыс. руб. - 2019 год – 2700 тыс. руб. - 2020 год – 2700 тыс. руб. - 2021 год – 2700 тыс. руб. - 2022 год - 2700 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - благоустроено дворовых территорий – ___ шт. - благоустроено общественных территорий – ____ шт. |

6.2.2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Функциональность дворовых и общественных территорий сегодня обеспечивает комфорт и качество проживания населения.

В существующем жилищном фонде на территории Тихвинского городского поселения объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

В рамках ранее разработанной пятилетней программы ремонта дворовых территорий Тихвинского городского поселения, за счет средств местного бюджета приведены  в надлежащее состояние ряд дворов у МКД. Работы носили точечный характер.

Дворовая территория – это место для прогулок взрослого населения, игр детей, занятий спортом, место парковки транспортных средств. Для дворовых территорий важно обеспечить рациональное и оптимальное разграничение функциональных зон, безопасность всех элементов, доступность для маломобильных групп и инвалидов.

Общественные территории, к которым относятся парки, скверы, пешеходные зоны, площади и другие места массового посещения, также имеют высокое значение для здоровья и благополучия жителей.

Для поддержания дворовых и общественных территорий городского поселения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности в рамках Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработана настоящая Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

Под качеством городской среды по смыслу Приоритетного проекта понимается комплексная характеристика городской территории, характеризующая уровень комфорта повседневной городской жизни для различных слоев населения.

Подпрограмма разработана в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке программ формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр., постановлением Правительства от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

В Подпрограмму включаются дворовые и общественные территории, признанные по итогам инвентаризации нуждающимися в благоустройстве. Окончательный адресный перечень будет сформирован в процессе общественного обсуждения программы, которое будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района «О порядке и сроках предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включения   дворовой и общественной территорий в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» и порядке общественного обсуждения подпрограммы» от 9.11.2017 №  01-3052-а

Право на предоставление субсидии и объем финансовых  средств   из  федерального и областного бюджетов  будет определяться по итогам конкурсного отбора муниципальных образований.

6.2.3. Цели и приоритетные направления Подпрограммы. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Цели, задачи и приоритетные направления Подпрограммы

Муниципальная политика в сфере формирования комфортной городской среды направлена на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации проектов по благоустройству дворовых территорий и   проектов по благоустройству общественных территорий.

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий.

6.2.4. Показатели (индикаторы) Подпрограммы

Показатели Подпрограммы:

- количество благоустроенных дворов;

- количество благоустроенных общественных территорий.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы приведены в приложении №1 к Муниципальной  программе.

6.2.5. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы.

Сроки реализации Подпрограммы: 2018-2022 годы.

Выделение этапов реализации не предусмотрено.

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить на благоустроенных дворовых территориях многоквартирных домов комфортность проживания, поможет сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий.

Исходные значения  (до реализации)  Подпрограммы.

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей 2017 год (до реализации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий г. Тихвин | ед. | 20 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 28 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 14 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 2,54 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 4 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |

6.2.6. Основные мероприятия Подпрограммы

Основу подпрограммы составляют мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий Тихвинского городского поселения (приложение №2 к Муниципальной программе).

Дворовые территории. Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в   период 2018-2022 годов, исходя из минимального перечня работ по благоустройству формируется по итогам инвентаризации. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. При этом по смыслу Подпрограммы к заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

Благоустройство дворовых территорий осуществляться исходя из минимального и дополнительного перечней работ, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области в составе Порядка предоставления субсидии при утверждении Государственной программы на 2017 г.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включат в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн (далее – Минимальный перечень).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включат в себя: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее – Дополнительный перечень).

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц и студенческих отрядов к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Общественная территория. Адресный перечень общественных территорий формируется администрацией Тихвинского района, с учетом заинтересованных лиц.   Очередность включения в программу определяется по количеству голосов, отданных за ту или иную территорию в период обсуждения программы.

Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий осуществляются в соответствии с «Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, расположенных на территории Тихвинского городского поселения, который утверждается правовым актом администрации Тихвинского района (приложение №1 к Подпрограмме).

Мероприятия Подпрограммы по благоустройству территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

______________

Приложение №1 к Подпрограмме

Проект порядка

разработки, обсуждения, согласования и утверждения

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории

многоквартирных домов и общественных территорий

на территории Тихвинского городского поселения

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и общественных территорий, расположенных на территории Тихвинского городского поселения, а также его утверждение в рамках реализации Подпрограммы (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3D визуализированное изображение дворовой территории или общественной территории представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории Тихвинского городского поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Тихвинского городского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется заинтересованными лицами в течение пяти дней со дня принятия решения о включении дворовой территории в программу.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории. Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни утверждается нормативно-правовым актом администрации Тихвинского района в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области, ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3. Обсуждение, согласование и утверждение

дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация Тихвинского района уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта Подпрограммы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий трех рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией Тихвинского района в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории утверждается и хранится в администрации Тихвинского района, электронный образ дизайн-проекта направляется в отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».