ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018 год

| Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) |  | Поступило средств (рублей) из: |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Местный бюджет | Областного бюджета | Местного бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета |  |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Устройство деревянного настила от дер. Наволок до ж/д станции Костринский | 236410,00 | 26269,00 | 236410,00 | 26269,00 | 225 000,00 | 25 000,00 | 11410,00 |  | ИП Шаховский К.П. | Мун.контр.№0145300009618000287-0242753-01 от 19.07.2018 г. | Устройство деревянного настила | 250000,00 | 250000,00 | №1 от 18.09.2018 г. | 100 |
| Ремонт трубопереезда автомобильной дороги по ул. Танкистов дер. Лазаревичи Танкистов дер. Лазаревичи | 139690,00 | 15520,00 | 139690,00 | 15520,00 | 139 500,00 | 15 500,00 | 190,00 |  | ООО «СтройСтандарт» | Мун.контр.№0145300009618000324-0242753-01 от 20.08.2018г. | Ремонт автомобильной дороги | 155000,00 | 155000,00 | №1 от 17.09.2018 г. | 100 |
| Установка уличных тренажеров в п. Березовик и благоустройство площадки (тренажеры – 15 шт., скамейки – 2 шт., урна – 1 шт.) | 659200,00 | 73240,00 | 659200,00 | 73240,00 | 599 868,36 59 331,64 | 66 652,04 6 587,96 | 0,00 |  | ООО «Компания «Опенспорт» ООО «Компания «Опенспорт» | МК №0145300009618000371.2018.426952 от 11.09.18 МК №02-146 от 10.10.2018 г. | Установка уличных тренажеров Установка уличных тренажеров | 666 520,40 65919,60 | 666520,40 65919,60 | №1 от 28.10.2018 №99,100 от 01.11.2018 | 100 |
| Устройство детской площадки в д. Ялгино, Наволок, Старый Погорелец | 180000,00 | 20000,00 | 180000,00 | 20000,00 | 180 000,00 | 20000,00 | 0,00 |  | ИП Христофоров К.И. | Мун.контр.№0145300009618000344-0242753-01 от 22.08.2018 г. | Устройство детских площадок | 200000,00 | 200000,00 | №1 от 09.11.2018 г. | 100 |
| Устройство уличного освещения в д. Теплухино и Новый Погорелец | 450000,00 | 50000,00 | 450000,00 | 50000,00 | 75600,00 | 8400,00 | 0,00 |  | ООО “Элемент” | Дог.N 02-161 от 31.10.18 | Устройство уличного освещения в деревне Теплухино и Новый Погорелец | 84000,00 | 84000,00 | N 1 от 03.12.2018 | 100 |
|  |  |  |  |  | 132300,00 | 14700,00 |  |  |  | МК 0145300009618000265 от 10.07.2018 | Устройство уличного освещения в д. Теплухино и Новый Погорелец | 147000,00 | 147000,00 | N 21 от 23.08.2018 |  |
|  |  |  |  |  | 242100,00 | 26900,00 |  |  |  | МК 0145300009618000399 от 13.09.2018 | Устройство уличного освещения в д. Теплухино и Новый Погорелец | 269000,00 | 269000,00 | N 1 от 03.12.2018 |  |
| Устройство подземного пожарного резервуара в п. Березовик у д. 34 | 467734,00 | 128967,00 | 467734,00 | 128967,00 | 247 410,00 158 310,00 27 000,00 35 010,00 | 27 490,00 17 590,00 3 000,00 3 890,00 | 4,00 |  | ООО» ТПК «ЭКОПЛАСТ» ИП Баранов В.Г. ЗАО «Тихвинская механизированная передвижная колонна №20» ИП Белых А.Г. | МК№0145300009618000272-0242753-01 от 23.07.18г МК№0145300009618000296-0242753-01 от 18.07.2018 г. МК№0145300009618000293-0242753-01 от 18.07.2018 г. МК№0145300009618000297-0242753-01 от 18.07.2018 г. | Поставка подземного пожарного резервуара Установка подземного пожарного резервуара Устройство подъезда к подземному пожарному резервуару Ограждение подземного пожарного резервуара | 274900,00 175 900,00 30 000,00 38 900,00 | 274900,00 175 900,00 30 000,00 38 900,00 | №Э2108-1 от 21.08.2018 г. №1 от 14.09.2018 г. №11 от 14.09.2018 г. №1 от 18.09.2018 г. | 100 |
| Устройство пожарного водоема в п. Красава по ул. Торфяников | 89100,00 | 9900,00 | 89100,00 | 9900,00 | 89 100,00 | 9 900,00 | 0,00 |  | ЗАО «Тихвинская механизированная передвижная колонна №20» | МК№0145300009618000295-0242753-01 от 18.07.2018 г. | Устройство пожарного водоема в | 99 000,00 | 99 000,00 | №8 от 23.07.2018 г. | 100 |
| Обустройство подъезда к пожарному водоему в п. Красава по ул. Торфяников | 89100,00 | 9900,00 | 89100,00 | 9900,00 | 89 100,00 | 9 900,00 | 0,00 |  | ЗАО «Тихвинская механизированная передвижная колонна №20» | МК№0145300009618000325-0242753-01 от 08.08.2018 г. | Обустройство подъезда к пожарному водоему | 99 000,00 | 99 000,00 | №9 от 16.08.2018 г. | 100 |
| Чистка открытого пожарного водоема в п. Сарка | 63000,00 | 7000,00 | 63000,00 | 7000,00 | 63 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |  | ЗАО «Тихвинская механизированная передвижная колонна №20» | МК№0145300009618000294-0242753-01 от 18.07.2018 г. | Чистка открытого пожарного водоема | 70 000,00 | 70 000,00 | №7 от 23.07.2018 г. | 100 |
| Устройство подъезда к пожарному водоему ул. Новоселов пос. Сарка | 62883,00 | 6987,00 | 62883,00 | 6987,00 | 62883,00 | 6987,00 | 0,00 |  | ЗАО Тихвинская ПМК-20 | МК 0145300009618000474 от 19.11.2018 | Устр-во подъезда к пожарному водоему пос. Красава ул.Торфяников ул.Торы ТорфяТорфяниковников | 69870,00 | 69870,00 | N 15 от 26.11.2018 | 100 |
| Устройство пожарного водоема в д.Новый Погорелец | 62883,00 | 6987,00 | 62883,00 | 6987,00 | 62883,00 | 6987,00 | 0,00 |  | ЗАО Тихвинская ПМК-20 | МК 0145300009618000475 от 19.11.2018 | Устройство подъезда к пожарному водоему в д.Новый Погорелец по ул. Деревенская Тихвинского района | 69870,00 | 69870,00 | N 16 от 26.11.2018 | 100 |
| Итого | 2500000,00 | 354770, 00 | 2500000,00 | 354770,00 | 2488396,00 | 276484,00 | 11604,00 |  |  |  |  | 2764880,00 | 2764880,00 |  |  |

Глава администрации поселения:	______________________Пастухова В.В.				Согласовано
(подпись)      (фамилия, инициалы)

Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Руководитель финансового органа: ____________________Суворова С.А		______________________________	Бурак Л.В.

(подпись)      (фамилия, инициалы) 				(подпись)      (фамилия, инициалы)

Исполнитель: Бодрова Л.Г.

(фамилия, инициалы)

8-81367-73097

(номер телефона)

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

на «01» января 2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство деревянного настила от дер. Наволок до ж/д станции Костринский | Шт. | 1 | 1 |
| 2 | Ремонт трубопереезда автомобильной дороги по ул. Танкистов дер. Лазаревичи | Шт. | 1 | 1 |
| 3 | Установка уличных тренажеров в п. Березовик | Шт. | 18 | 18 |
| 4 | Устройство детской площадки в д. Ялгино, Наволок, Старый Погорелец | Шт. | 3 | 3 |
| 5 | Устройство уличного освещения в д. Теплухино и Новый Погорелец | Шт. | 10 | 10 |
| 6 | Устройство подземного пожарного резервуара в п. Березовик у д. 34 | Шт. | 1 | 1 |
| 7 | Устройство пожарного водоема в п. Красава по ул. Торфяников | Шт. | 1 | 1 |
| 8 | Обустройство подъезда к пожарному водоему в п. Красава по ул. Торфяников, Поселковая | Шт. | 1 | 1 |
| 9 | Чистка открытого пожарного водоема в п. Сарка | Шт. | 1 | 1 |
| 10 | Устройство подъезда к пожарному водоему ул. Новоселов пос. Сарка | Шт. | 1 | 1 |
| 11 | Устройство пожарного водоема д. Новый Погорелец | Шт. | 1 | 1 |