ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Тихвинскому городскому поселению                                                                                                                                                                                                                                                         Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

за четвертый квартал 2016 года 95-оз

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.01.2017 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Благоустройство сельских населенных пунктов Тихвинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение экспертизы смет | - | - | 35000 | - | 35000 | - | 35000 | - | 35000 | - |  | - |  | - | - |
| Ремонт участка дороги в д. Лазаревичи | 2,16 м2 | 2,39 м2 | 347064 | 312357,6 | 34706,4 | - | 347064,0 | 312357,6 | 34706,4 | - | 347064,0 | 312357,6 | 34706,4 | - | 0 |
| Приобретение 4 контейнеров для сбора ТБО в д. Лазар. | 4 шт. | 4 шт. | 22400 | 20160 | 2240 | - | 22400,0 | 20160,0 | 2240,0 | - |  |  |  | - | 0 |
| Ограждение колодца в д. Заболотье | 1 шт. | 1 шт. | 18912 | 17020,8 | 1891,2 | - | 18912,0 | 17020,8 | 1891,2 | - |  |  |  | - | 0 |
| Ремонт трубопереезда в д. Заболотье | 1 шт. | 1 шт. | 137019 | 123317,1 | 13701,9 |  | 137019,0 | 123317,1 | 13701,9 | - | 137019,0 | 123317,1 | 13701,9 | - | 0 |
| Ремонт трубопереезда в д. Горелуха | 1 шт. | 1 шт. | 206073 | 185465 | 20608 | - | 206073,0 | 185465,0 | 20608,0 | - | 206073,0 | 185465,0 | 20608,0 | - | 0 |
| Ремонт колодца в д. Ялгино | 1 шт. | 1 шт. | 73402,86 | 66062,57 | 7340,29 |  | 73402,86 | 66062,57 | 7340,29 |  | 73402,86 | 66062,57 | 7340,29 | - | 0 |
| Устройство колодца в д. Ялгино | 1 шт. | 1 шт. | 76097,14 | 68487,43 | 7609,71 |  | 76097,14 | 68487,43 | 7609,71 |  | 76097,14 | 68487,43 | 7609,71 | - | 0 |
| Приобретение контейнеров для сбора мусора в д. Сарка, Смоленец – 5 | 5 шт. | 5 шт. | 28000 | 25200 | 2800 | - | 28000,0 | 25200,0 | 2800,0 | - |  |  |  | - | 0 |
| Ремонт дорог ул. Речной, Молодежной, Центральной в п. Сарка | 1,426 м2 | 1,36 м2 | 229127 | 206214,3 | 22912,7 |  | 229127,0 | 206214,3 | 22912,7 | - | 229127,0 | 206214,3 | 22912,7 | - | 0 |
| Устройство спортивной площадки в п. Царицыно Озеро | 1 шт. | 2 шт. | 124332 | 111898,8 | 12433,20 | - | 124332,0 | 111898,8 | 12433,20 | - | 124332,0 | 111898,8 | 12433,20 | - | 0 |
| Ремонт освещения в п. Красава | - | - | 35000 | 31500 | 3500 | - | 35000,0 | 31500,0 | 3500,0 | - |  |  |  | - | 0 |
| Ремонт асфальтового покрытия уч. дороги ул. Комсомольская в п. Красава | 846 м2 | 860 м2 | 758530,38 | 682677,0 | 75853,38 | - | 758530,38 | 682677,0 | 75853,38 | - | 758530,38 | 682677,0 | 75853.38 | - | 0 |
| Устройство детской площадки в п. Березовик | 1 шт. | 1 шт. | 149992 | 134992,8 | 14999,20 | - | 149992,0 | 134992,8 | 14999,2 | - | 149992,0 | 134992,8 | 14999,2 | - | 0 |
| Установка спорт. оборудования в п. Березовик у д. 34 | 3 шт. | 3 шт. | 119798 | 107818,20 | 11979,80 | - | 119798,0 | 107818,2 | 11979,8 | - | 119798,0 | 107818,2 | 11979,8 | - | 0 |
| Приобр. и установка информ. щита в п. Березовик-2 у д. №34 | 1 шт. | 1 шт. | 6000 | 5400 | 600 | - | 6000 | 5400 | 600 | - |  |  |  | - | 0 |
| Приобр. и установка информ. щитов в сельские поселения | 19 шт. | 19 шт. | 126022,62 | 113428,4 | 12594,22 |  | 126022,62 | 113428,4 | 12594,22 | - | 126022,62 | 113428,4 | 12594,22 | - | 0 |
| Итого по разделу |  |  | 2492770 | 2212000 | 280770 |  | 2492770 | 2212000 | 280770 |  | 2347458 | 2112719,2 | 234738,8 |  | 0 |
| Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство пожар. водоема в д. Горелуха | 1 шт. | 1 шт. | 50790 | 45710 | 5080 | - | 50790,0 | 45710,0 | 5080,0 | - |  |  |  | - | 0 |
| Обустройство площадки к пож. водоему в д.Горелуха | 1 шт. | 1 шт. | 99210 | 89290 | 9920 |  | 99210,0 | 89290,0 | 9920,0 | - |  |  |  | - | 0 |
| Обустройство пожарного водоема в д.Теплухино | 1 шт. | 1 шт. | 70790 | 63710 | 7080 | - | 70790,0 | 63710,0 | 7080,0 | - | 70790,0 | 63710,0 | 7080,0 | - | 0 |
| Обустройство площадки к пожарному водоему в д.Теплухино | 1шт. | 1 шт. | 99210,0 | 89290,0 | 9920,0 | - | 99210,0 | 89290,0 | 9920,0 | - | 99210,0 | 89290,0 | 9920,0 | - | 0 |
| Итого по разделу |  |  | 320000,0 | 288000,0 | 32000,0 | - | 320000,0 | 288000,0 | 32000,0 | - | 170000,0 | 153000,0 | 17000,0 | - | 0 |
| Итого |  |  | 2812770 | 2500000 | 312770 |  | 2812770 | 2500000 | 312770 |  | 2517458 | 2265719.2 | 251738.8 |  |  |

| Глава администрации поселения ____________ В.В. Пастухова |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ С.А. Суворова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  | _____________ |  | Л.В. Бурак |  |  |
| Исполнитель __________________ Л.Г. Бодрова 8-81367-73097 |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |