# ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования**

**местного значения в Борском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за | **1II** | квартал | **2023** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Борского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Объем финансирования**  **план на 2023 год** | | | | **Объем финансирования**  **факт за 2 квартал** **2023г.** | | | | **Проведенные основные мероприятия** |
|  | **Всего** | **В том числе:** | | | **Всего** | **В том числе:** | | |  |
|  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка существующей сети дорог Борского сельского поселения»** | **2739,9** |  |  | **2739,9** | **1936,6** |  |  | **1936,6** |  |
| 1. Комплексы процессных мероприятий :«Поддержка существующей сети дорог в Борском сельском поселении» | 1590,0 |  |  | 1590,0 | 1204,4 |  |  | 1204,4 | уборка территории вдоль дорог, обслуживанию дорог внутри населенных пунктов: д. Кайвакса, Дуброво, Кривой Наволок, услуги по предоставлению техники по содержанию дорог в поселении |
| Комплексы процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов» | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 927,5 |  |  | 927,5 | 634,7 |  |  | 634,7 | оплата расходов по потребленной электроэнергии, приобретение электрооборудования для ремонта освещения дорог, ремонт светильников |
| Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 222,4 |  |  | 222,4 | 97,4 |  |  | 97,4 |  |
| Комплексы процессных мероприятий: «Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного и местного бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по программе, в т.ч.** | **2739,9** |  |  | **2739,9** | **1936,6** |  |  | **1936,6** |  |
| **Итого по процессной части** | **2739,9** |  |  | **2739,9** | **1936,6** |  |  | **1936,6** |  |

И. о. главы администрации Е.А. Евпак И. о. главного бухгалтера С.В. Самородова