ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории МО Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области»

наименование муниципальной программы

| за | 9 | месяцев | 2017 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Борского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2017 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 9 месяцев |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 1681,9 | 689,5 | 992,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2. Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства | 169,0 |  |  | 169,0 |  | 72,2 |  | 0,0 | 72,2 |  |
|  | Итого: | 1850,9 | 689,5 | 992,4 | 169,0 |  | 72,2 |  | 0,0 | 72,2 |  |