Отчет администрации Борского сельского поселения об освоении в 2014 году субсидий областного бюджета Ленинградской области, предоставленных  на реализацию мероприятий по подготовке  объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории  Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

(рублей)

| Наимено- вание стройки (объекта)с указанием протяженности линейных объектов (в двух трубном исчислении) | Предусмотрено средств в 2014 году |  |  |  | Предоставлено субсидий в 2014 году |  | Принятые в 2014 году бюджетные обязательства |  |  | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2014 году |  |  |  | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания (перечень основных видов выполнен- ных работ, общее состояние строитель- ной готов- ности объекта (проц.), причины возникно- вения остатка и т.д., достижение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2014 год |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей от УТ-1 до УТ-3 д.Бор Тихвинского муниципального района Ленинградской области,500м | 2876089,39 | 0 | 2763000 | 113050,39 | 0 | 2147948 | ООО «Инженерия» | 03-294/14 от 16.09.2014г. | 2260998,39 | 2260998,39 | 2260998,39 | 0 | 2147948 | 113050,39 | 0 | Замена участка тепловых сетей от УТ-1 до УТ-3 д.Бор, замена трубопровода канальной прокладки 500м,замена задвижек 12шт.,замена вентилей 12шт.,восстановление бетонных стен камер |
| Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей ГВС от сетевых насосов в электорокотельной до УТ-1 д.Бор Тихвинского муниципального района Ленинградской области,520м | 500000 | 0 | 475000,00 | 25000,00 | 0 | 475000 | ОАО «УЖКХ» | 10 от 27.10.2014г. | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 475000 | 25000 | 0 | Замена участка тепловых сетей ГВС от сетевых насосов в электрокотельной до УТ-1 д.Бор, демонтаж, монтаж трубопровода 520м,замена задвижек 4шт.,замена затворов 6шт.,замена вентилей 6шт. |
| Итого | 3376050,39 | 0 | 3238000,00 | 138050,39 |  | 2622948 |  |  | 2760998,39 | 2760998,39 | 2760998,39 | 0 | 2622948 | 138050,39 | 0 |  |

Глава администрации Борского сельского поселения								_______________ /Матвеев М.А./

Исполнитель: Федорина Т.П. 46248