АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2021 года                        № 03-113/1 -а

Об утверждении муниципальной адресной программы «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,   и в соответствии с постановлением администрации Борского сельского поселения от 12 октября 2021 года           № 03-108-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Борского поселения», постановлением администрации Борского сельского поселения от 12 октября 2021 года № 03-109-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Борского сельского поселения», администрация Борского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области» (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной адресной программы Борского сельского поселения «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Борского сельского поселения.

3.   Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

4.  Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Борского сельского поселения.

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Борского сельского поселения                                                                                      В.Ю.Быков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Борского сельского поселения

от 12 октября 2021 года № 03-113/1 -а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области»

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление главы администрации Борского сельского поселения от 24.12.2007г. № 03-50-а «Об утверждении актов межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда Борского сельского поселения» |
| Срок реализации программы | 2022 – 2024 год |
| Цель Программы | Снос многоквартирного аварийного дома в дер. Дуброво, из которого осуществляется переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |
| Задачи Программы | Расселение одного многоквартирного аварийного дома, расположенного на территории муниципального образования Борское сельское поселение в д. Дуброво; Переселение 8 человек из одного многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащего сносу. |
| Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы | Объем финансирования Программы – 125,7 тыс. руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Расселенная площадь – 155,8 кв. метра; количество расселенных помещений - 3 ед.; количество переселенных жителей - 8 чел. |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (далее - администрация Борского сельское поселение) |
| Стоимость разработки Программы | Без финансовых затрат |
| Представитель заказчика Программы | Зам. главы администрации Борского сельского поселения тел. (8-813-67) 46133 |
| Исполнители Программы | Администрация Борского сельского поселения |
| Система контроля за ходом выполнения Программы | Контроль выполнения Программы и целевым использованием средств местного бюджета муниципального образования Борское сельское поселение, направленных на реализацию Программы, осуществляет глава муниципального образования Борское сельское поселение. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Основная задача муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Борское сельское поселение, - обеспечить выполнение обязательств муниципального образования по реализации права создания нового жилищного фонда и благоприятных условий для проживания граждан, проживающих в домах, не отвечающих санитарным и техническим требованиям и находящимся в аварийном состоянии. В настоящее время дефицит жилых помещений усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

-  сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Борское сельское поселение.

Основными задачами Программы являются:

- расселение одного многоквартирного аварийного дома, расположенного на территории МО Борское сельское поселение;

-   переселение 8 человек из двух многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу.

3. Сроки реализации Программы

Реализация программы – 2022 – 2024 год.

В программу могут вноситься изменения, в том числе при недостаточности финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования Борское сельское поселение, областного бюджета, внебюджетных и иных источников на реализацию мероприятий программы.

4. Мероприятия Программы

Программой предусматривается переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

- расселение одного многоквартирного аварийного дома, расположенных на территории муниципального образования Борское сельское поселение;

- переселение 8 человек из одного многоквартирного дома,

- снос многоквартирного аварийного дома,

- предоставление субсидий из бюджета Борского сельского поселения юридическим лицам в связи с оказанием услуг по содержанию временно свободных (незаселенных) жилых помещений муниципального жилищного фонда Борского сельского поселения.

В целях реализации Программы подготовлен Перечень аварийных многоквартирных домов (приложение к Программе).

5. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию Программы

Общий объем финансирования Программы составит – 125,7 тыс. руб.

В рамках реализации Программы расселению и сносу подлежит один аварийный многоквартирный дом, расселяемая площадь в которых составляет 155,8 квадратных метра.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, предоставляется жилая площадь, размеры и качество которой определяются исходя из установленных законодательством гарантий государства перед указанными гражданами.

Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются в соответствии со и Жилищного кодекса Российской Федерации, а также жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта муниципального образования Борское сельское поселение.

Способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда является: предоставление гражданам, переселяемым в соответствии с Программой из аварийного жилищного фонда, жилого помещения по договору социального найма.

6. Планируемые показатели выполнения Программы

Основным показателем выполнения Программы является количество переселенных в 2022 – 2024 г.г. граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.

В рамках реализации Программы подлежат переселению 8 человек из одного аварийного многоквартирного жилого дома, признанного аварийным, расселяемой площадью 155,8 кв. м.

Реализация Программы позволит ликвидировать 155,8 квадратных метров жилищного фонда, признанного аварийным, и обеспечит:

- выполнение обязательств муниципального образования перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условий;

- создание на территории муниципального образования благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

- снижение социальной напряженности;

- улучшение состояния здоровья населения.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Общая оценка эффективности реализации мероприятий Программы определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения Программы:

- расселенная площадь – 155,8 квадратного метра;

- количество расселенных помещений – 3 единицы;

- количество переселенных граждан – 8 человек.

Социальная эффективность реализации Программы заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Приложение№1

к муниципальной программе

«Ликвидация аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования

Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области», утвержденной постановлением

администрации Борского сельского поселения

от 12 октября 2021 года № 03-113/1-а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

«Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный Бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплексы процессных мероприятий: «Снос многоквартирных аварийных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Обеспечение мероприятий по сносу многоквартирных аварийных домов | Администрация Борского сельского поселения | 2022 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | 2023 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2. Комплексы процессных мероприятий: «Другие мероприятия в области жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Обеспечение других мероприятий в области жилищного хозяйства | Администрация Борского сельского поселения | 2022 | 19,7 |  |  |  | 19,7 |  |
|  |  | 2023 | 26,0 |  |  |  | 26,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 3. Комплексы процессных мероприятий: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Борского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда за счет средств областного и местного бюджетов | Администрация Борского сельского поселения | 2022 | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| Итого по процессной части |  | 2022 – 2024 | 125,7 |  |  |  | 125,7 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 2022 – 2024 | 125,7 |  |  |  | 125,7 |  |