ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным

в  подпрограмму «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

за счет средств областного бюджета на 2015 год

администрации муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 01 сентября 2015г.

( тыс.рублей)

| Наименование Объекта | Предусмотрено средств в 2015 году |  |  | Получено субсидий в 2015 году | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства |  |  | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2015 году |  |  | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  | област- ной бюджет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2015 год |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Приобретение (строительство)жилого помещения для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 1568,886 | 1490,44170 | 78,44430 | 1490,44170 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1490,44170 | По окончании срока подачи заявок 20.07.15г. не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. Подготовка документации для проведения запроса предложений август-сентябрь м. 2015г. |

Целевое использование субсидий в сумме ________0,0__________подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

Борского сельского поселения

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области                               _________   Матвеев М.А. «01» сентября 2015года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования                     _________    Федорина Т.П. «01» сентября 2015года

(подпись)                (фамилия, инициалы)