ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

Цвылёвское сельское поселение Тихвинского муниципального района

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  |  |  | Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  |  |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) |  | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) |  | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) |  | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к д.№17,19 п. Цвылёво | 100 | 0 | 453432 | 425478,08 | 22363,14 |  | 5590,78 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 425478,08 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к д.№32,34 п. Цвылёво | 100 | 0 | 519823 | 487776,10 | 25637,52 |  | 6409,38 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 487776,10 |  |
| Закупка контейнеров под ТБО | 100 | 41 | 243297 | 228297,82 | 11999,34 |  | 2999,84 |  | 99000 | 94050 |  | 3960 |  | 990 |  | 99000 |  | 94050 |  | 3960 |  | 990 | 134247,82 |  |
| Итого |  |  | 1216552 | 1141552 | 60000 |  | 15000 |  | 99000 | 94050 |  | 3960 |  | 990 |  | 99000 |  | 94050 |  | 3960 |  | 990 | 10475002 |  |
| Глава администрации поселения ____________ Н.В. Карась |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ ___Н. Д. Васильева_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ |  |  |  | ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель В.А. Ефимов 8()81367) 37-276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

___________года № __

Ежеквартальный отчет

Администрации Цвылёвского сельского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к д.№17,19 п. Цвылёво |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Муниципальные контракты заключены |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | 3 квартал | Подрядная организация | Благоустройство дорог сельских населенных пунктов Цвылёвского сельского поселения. | Работы выполнены |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | Проводится приёмка объекта |
| 2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к д.№32,34 п. Цвылёво |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Муниципальные контракты заключены |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту подъезда | 3 квартал | Подрядная организация | Благоустройство дорог сельских населенных пунктов Цвылёвского сельского поселения. | Работы выполнены |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | Проводится приёмка объекта |
| 3. | Закупка контейнеров для ТБО | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком |  |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

|  | Глава администрации Цвылёвского сельского поселения __________/Н. В. Карась/ МП |
| --- | --- |