- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Цвылевском  сельском поселении в 2020 году

наименование муниципальной программы

За 1 полугодие 2020 года (нарастающим итогом)

________Администрация Цвылевского сельского поселения____________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2020 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 737,7 |  |  | 737,7 |  | 452,5 |  |  | 452,5 |  |
|  | 2. Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1662,7 |  |  | 1662,7 |  | 618,2 |  |  | 618,2 |  |
|  | 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета сельского поселения | 92,4 |  |  | 92,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета + софинансирование | 4358,2 |  | 3744,3 | 613,9 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 5. Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 617,4 |  |  | 617,4 |  | 156,2 |  |  | 156,2 |  |
| Итого по программе: |  | 7468,4 |  | 3744,3 | 3724,1 |  | 1226,9 |  |  | 1226,9 |  |