- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Цвылевском сельском поселении в 2022 году

наименование муниципальной программы

За 9 месяцев 2022 года (нарастающим итогом)

________Администрация Цвылевского сельского поселения____________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование основного мероприятия | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2022 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплексы процессных мероприятий «Поддержка существующей сети дорог Цвылевского сельского поселения» | 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1949,6 |  |  | 1949,6 |  | 1721,4 |  |  | 1721,4 |  |
|  | 2. Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1380,0 |  |  | 1380,0 |  | 811,3 |  |  | 811,3 |  |
|  | 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета сельского поселения | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 4. Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 1101,4 |  |  | 1101,4 |  | 810,3 |  |  | 810,3 |  |
| Итого по программе: |  | 4431,0 |  |  | 4431,0 |  | 3343,0 |  |  | 3343,0 |  |