- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

ЦВЫЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ЦВЫЛЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2018 года		№ 09-18-а

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Цвылёвского сельского поселения на 2018-2022 г.г.»

В целях проведения планомерных и эффективных мероприятий по благоустройству населенных пунктов Цвылёвского сельского поселения; в соответствии с постановлениями администрации от 14 ноября 2013 года №09-277/1-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цвылёвского сельского поселения», от 14 ноября 2017г. № 09-277/2-а «Об утверждении Перечней муниципальных программ Цвылёвского сельского поселения в новой редакции», администрация Цвылёвского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Цвылёвского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Цвылёвского сельского поселения на 2018-2022 г.г.» (далее – Программа) (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией  Программы  производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Цвылёвского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
Цвылёвского сельского поселения: 						    Н. В. Карась

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Цвылёвского сельского поселения

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Формирование комфортной  городской среды на территории Цвылёвского сельского поселения на 2018-2022 г.г.»

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Формирование комфортной  городской среды на территории Цвылёвского сельского поселения на 2018-2022 г.г.»

| Полное наименование | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Цвылёвского сельского поселения на 2018-2022 г.г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Цвылёвского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | нет |
| Участники Программы | администрация Цвылёвского сельского поселения, заинтересованные лица; общественные организации; |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта сельской среды . |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объем финансовых ресурсов | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: _______тыс. руб. ( средства бюджета), в том числе: Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет тыс. руб, в том числе по годам - 2018 год – ____________тыс. руб. - 2019 год – ____________тыс. руб. - 2020 год – ____________тыс. руб. - 2021 год – ____________тыс. руб. - 2022 год - ____________тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - реализованные проекты по благоустройству дворовых территорий – 3 шт - реализованные проекты по благоустройству общественных территорий – 1 шт . |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации  Программы

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.  Функциональность дворовых и общественных территорий  сегодня обеспечивает  комфорт и качество проживания населения.

В существующем жилищном фонде на территории Цвылёвского сельского поселения объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

В рамках, ранее разработанной пятилетней программы ремонта дворовых территорий  Цвылёвского сельского поселения, за счет  средств  местного бюджета приведены  в надлежащее состояние _____ряд дворов. Работы носили   точечный характер, ограничиваясь, в лучшем случае, установкой модульной детской площадки, проведением частичного ремонта дорожного полотна, заменой лампочек и периодической уборкой территории.

Дворовая территория – это место для прогулок взрослого населения, игр детей, занятий спортом, место парковки транспортных средств. Для дворовых территорий важно обеспечить рациональное и оптимальное разграничение функциональных зон, безопасность всех элементов, доступность для маломобильных групп и инвалидов.

Общественные территории, к которым относятся парки, скверы, пешеходные зоны, площади и другие места массового посещения,  также  имеют высокое значение для здоровья и благополучия жителей.

Для поддержания дворовых и общественных территорий сельского поселения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности в рамках Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», разработана муниципальная программа «Формирование комфортной  городской среды на территории Цвылёвского сельского поселения на 2018-2022 г.г.» Под качеством сельской среды по смыслу Приоритетного проекта понимается комплексная характеристика сельской территории, характеризующая уровень комфорта повседневной сельской  жизни для различных слоев населения.

Программа разработан в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке  программ формирования комфортной сельской среды на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от   6 апреля 2017 г. N 691/пр., постановлением Правительства от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной сельской среды».

2. Цели и приоритетные направления муниципальной программы. Цели,

задачи, показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы.

2.1. Цели, задачи и приоритетные направления муниципальной программы Цвылёвского сельского поселения «Организация благоустройства территории населенных пунктов Цвылёвского сельского поселения».

Муниципальная политика в сфере формирования комфортной сельской среды направлена на создание условий для системного повышения качества и комфорта сельской среды  путем реализации   проектов по благоустройству дворовых территорий и   проектов по благоустройству общественных территорий.

Целью Программы является  повышение качества и комфорта сельской среды.  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых  территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, пешеходных улиц, площадей и иных общественно значимых территорий).

2.2. Показатели (индикаторы) муниципальной программы.

Показатели программы:

- количество  реализованных проектов по благоустройству  дворовых   территорий

- количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации  муниципальной программы  приведены в приложении 1 к программе.

2.3. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации   программы: 2018-2022 годы.

Выделение этапов реализации не предусмотрено.

Реализация программы позволит обеспечить на благоустроенных дворовых территориях многоквартирных домов комфортность проживания, поможет  сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве  дворовых территорий.

Исходные значения   (до реализации)  программы.

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей 2017 год (до реализации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |

3. Основные мероприятия муниципальной программы.

Основу программы составляют мероприятия по благоустройству дворовых  и общественных территорий   Цвылёвского сельского поселения  (приложение 2 к программе)

Дворовые территории. Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в   период 2018-2022 исходя из минимального перечня работ по благоустройству формируется по итогам инвентаризации.  Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. При этом по смыслу программы  к заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется исходя из минимального и дополнительного перечней работ, утвержденных постановлением Правительства ЛО в составе  Порядка предоставления субсидии  при утверждении Государственной программы.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн (далее – Минимальный перечень).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и сельской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее – Дополнительный перечень).

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц и студенческих отрядов к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Общественная территория. Адресный перечень общественных территорий формируется администрацией Цвылёвского сельского поселения с учетом заинтересованных лиц.   Очередность  включения в программу определяется по количеству голосов, отданных за ту или иную территорию в период обсуждения программы.

Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий осуществляются в соответствии с «Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, расположенных на территории Цвылёвского сельского  поселения, который утверждается  правовым актом администрации Цвылёвского сельского поселения (приложение 3 к  программе).

Мероприятия программы по благоустройству территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источник финансирования программы: средства субсидии из федерального бюджета и  бюджета Ленинградской области, при условии софинансирования из  средств бюджета Цвылёвского сельского  поселения не 5%.

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет. руб., в том числе:

-федеральный бюджет –		тыс. рублей

-областной бюджет –		тыс. рублей

-местный бюджет –			тыс. рублей

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет:. руб.

-федеральный бюджет –		тыс. рублей

-областной бюджет –		тыс. рублей

-местный бюджет - 			тыс. рублей

5. План реализации муниципальной программы.

План  реализации   муниципальной программы   «Формирование комфортной  городской среды на территории Цвылёвского сельского поселения на 2018-2022 г.г.»  изложен в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы

Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам  по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Цвылёвском сельском поселении.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной  городской среды

на территории Цвылёвского сельского

поселения на 2018-2022 г.г.»

утвержденной постановлением

администрации Цвылёвского сельского поселения

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) реализации

муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество общественных территорий | шт |  | 1 |  |  |  |

_____________

Приложение №2

к муниципальной программе

Цвылёвского сельского поселения

«Организация благоустройства территории

населенных пунктов Цвылёвского сельского

поселения», утвержденной постановлением

администрации Цвылёвского сельского поселения

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Цвылёвского сельского поселения

«Организация благоустройства территории населенных пунктов Цвылёвского сельского поселения»

| Наименование программы, мероприятия в составе МП | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Программа "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие " Формирование комфортной городской среды. Благоустройство территорий" | Администрация Цвылёвского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Обустройство спортивной площадки | Администрация Цвылёвского сельского поселения | 2019 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Детская площадка возле домов №44,42,40 (Укладка набивного покрытия). | Администрация Цвылёвского сельского поселения | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Детская площадка возле д.23,25,27 (Укладка набивного покрытия). | Администрация Цвылёвского сельского поселения | 2021 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. Детская площадка возле д.50,52. (Укладка набивного покрытия). | Администрация Цвылёвского сельского поселения | 2022 |  |  |  |  |  |