- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Цвылевском  сельском поселении в 2017 году

наименование муниципальной программы

За 1 квартал 2017 года (нарастающим итогом)

________Администрация Цвылевского сельского поселения_____________________________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2017 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 590,3 |  |  | 590,3 |  | 144,6 |  |  | 144,6 |  |
|  | 2. Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 100,00 |  |  | 100,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |
|  | 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета сельского поселения | 1724,0 |  |  | 1724,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета + софинансирование | 675,0 |  | 525,0 | 150,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого по программе: |  | 3089,3 |  | 525,0 | 2564,3 |  | 169,6 |  |  | 169,6 |  |