- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении»

наименование муниципальной программы

| За | 1 | квартал | 2022 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2022 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 1 квартал 2022 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Поддержка существующей сети дорог Ганьковского сельского поселения, всего | 4276,4 | 0,0 | 0,0 | 4276,4 | 0,0 | 1899,5 | 0,0 | 0,0 | 1899,5 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1856,5 | 0,0 | 0,0 | 1856,5 | 0,0 | 818,3 | 0,0 | 0,0 | 818,3 | 0,0 |
|  | 1.2 Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 525,3 | 0,0 | 0,0 | 525,3 | 0,0 |
|  | 1.3 Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 819,9 | 0,0 | 0,0 | 819,9 | 0,0 | 555,9 | 0,0 | 0,0 | 555,9 | 0,0 |
|  | Итого | 4276,4 | 0,0 | 0,0 | 4276,4 | 0,0 | 1899,5 | 0,0 | 0,0 | 1899,5 | 0,0 |