- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении»

наименование муниципальной программы

| За | 1 | полугодие | 2023 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2023 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка существующей сети дорог Ганьковского сельского поселения», всего | 4902,3 | 0,0 | 0,0 | 4902,3 | 0,0 | 3024,3 | 0,0 | 0,0 | 3024,3 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2154,8 | 0,0 | 0,0 | 2154,8 | 0,0 | 1255,6 | 0,0 | 0,0 | 1255,6 | 0,0 |
|  | 1.2 Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1527,6 | 0,0 | 0,0 | 1527,6 | 0,0 | 879,8 | 0,0 | 0,0 | 879,8 | 0,0 |
|  | 1.3 Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 1219,9 | 0,0 | 0,0 | 1219,9 | 0,0 | 888,9 | 0,0 | 0,0 | 888,9 | 0,0 |
|  | Итого | 4902,3 | 0,0 | 0,0 | 4902,3 | 0,0 | 3024,3 | 0,0 | 0,0 | 3024,3 | 0,0 |