- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении»

наименование муниципальной программы

| За | 1 | полугодие | 2023 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2023 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры», всего | 3152,9 | 0,0 | 2627,5 | 525,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов ЖКХ | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2. Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 3096,9 | 0,0 | 2627,5 | 469,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.3. Расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства из бюджета Тихвинского района | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | 3152,9 | 0,0 | 2627,5 | 525,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |