**Ежеквартальный отчет**

**администрации Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2017 году**
 |
| 1. **Ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова дом № 14** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | МК № 0145300009617000150 от 20.06.2017г. (ООО «ЕвроСтрой»)  |
| 1.2. | Проведение работ по ремонту асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова дом № 14. | 3 квартал2017 года | Подрядная организация | Ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова дом № 14. | 4 квартал2017 года |
| 1,3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения  | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | Работы выполнены не полностью, сроки, предусмотренные муниципальным контрактом не исполнены по вине подрядчика. |
| 2**. Ремонт участка грунтовой дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Ганьково, улица Школьная** |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | МК 0145300009617000147от 26.06.2017 (ООО Балтпетрострой)  |
| 2.2. | Проведение работ по ремонту участка грунтовой дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Ганьково, улица Школьная  | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт участка грунтовой дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Ганьково, улица Школьная. | Работы выполнены полностью, акт приемки № 1 от 01.08.2017 |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения  | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом-01.08.2017 |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2017 году**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация Ганьковского сельского поселения |  |  |
| 2. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 3. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Ганьковского сельского поселения | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет за1-3 квартал2017 года |
| 4. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ганьковского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Доп.согл. № 1 от 03.07.2017 к Соглашению № 42/171 от 15.02.2017 |

Глава администрации Ганьковского

сельского поселения Тихвинского

муниципального района Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Н.С.Арыкова/

МП