Приложение № 2

к Соглашению

от 14 апреля  2016 года № 42/160

ОТЧЕТ

администрации Ганьковского сельского поселения  Тихвинского муниципального района Ленинградской области

по достижению целевых показателей результативности

использования субсидии  («Дорожная карта»)

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения ул.Почтовая деревни Ганьково и восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда через улицу Советская д.Ганьково. |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Ганьковского сельского поселения | Муниципальный контракт № 0145300009616000417 от 10.10.2016; № 24 от 01.08. 2016 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения ул.Почтовая деревни Ганьково и восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда через улицу Советская д.Ганьково. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Работы выполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком № 1 от 15.08.2016; № 1 от 15.12.2016 |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Ганьковского сельского поселения | Работы выполнены. Оплата произведена. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным периодом | Администрация Ганьковского сельского поселения района | Отчет на 01.07.2016; отчет на 01.10.2016г.; Отчет на 01.01.2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ганьковского сельского поселения | Корректировка проведена на 01.10.2016г. |

Глава администрации Ганьковского

сельского поселения Тихвинского

муниципального района Ленинградской области			__________/Н.С.Арыкова/