- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении»

наименование муниципальной программы

| За | 9 | месяцев | 2019 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2019 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 9 месяцев 2019 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Поддержка существующей сети дорог Ганьковского сельского поселения, всего | 5321,6 |  | 1077,0 | 3531,3 |  | 3730,9 |  |  | 2239,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Содержание автомобильных дорог местного значения | 2560,9 |  |  | 2560,9 |  | 2082,2 |  |  | 2082,2 |  |
|  | 1.2 Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов | 1169,8 |  | 1076,5 | 93,3 |  | 1011,1 |  | 917,8 | 93,3 |  |
|  | 1.3 Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1390,0 |  |  | 1590,0 |  | 637,6 |  |  | 637,6 |  |
|  | Итого | 5321,6 |  | 1077,0 | 4244,6 |  | 3730,9 |  | 917,8 | 2813,1 |  |