АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГАНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2019 года 				№04—221-а

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Ганьковского сельского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 12 октября 2018 года №04-221-а

В целях реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в связи с изменением объемов финансирования на 2019 год муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении» и в соответствии с постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 14 ноября 2013 года № 04-152-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения, администрация Ганьковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ганьковского сельского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 12 октября 2018 года №04-221-а -а следующие изменения:

1.1. Изложить графу «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной программы Ганьковского сельского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении» в следующей редакции:

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет –3131,4 тыс. руб.: Областной бюджет-1177,3 тыс.руб

Бюджет Тихвинского района-1466,9 тыс.руб.

Бюджет Ганьковского сельского поселения –487,2 тыс. руб.;

В том числе по годам:

- 2019 год –3015,6 тыс. руб.,

Областной бюджет 1177,3 тыс.руб.

Бюджет Тихвинского района-1466,9 тыс.руб.

Бюджет Ганьковского сельского поселения тыс.руб.-371,4 тыс.руб.

- 2020 год –57,9 тыс. руб.,

Бюджет Ганьковского сельского поселения 57,9 тыс.руб.;

- 2021 год –57,9 тыс. руб.,

Бюджет Ганьковского сельского поселения 57,9 тыс.руб.;

- 1.2 Изложить раздел 5 муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении» в следующей редакции:

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 3131,4 тыс. руб.,

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет:

Областной бюджет-1177,3 тыс.руб

Бюджет Тихвинского района-1466,9 тыс.руб

Бюджет Ганьковского сельского поселения – 487,2 тыс. руб.;

В том числе по годам:

- 2019 год –3015,6 тыс. руб.,

Областной бюджет 1177,3 тыс.руб.

Бюджет Тихвинского района-1466,9 тыс.руб

Бюджет Ганьковского сельского поселения тыс.руб.-371,4 тыс.руб.

- 2020 год –57,9 тыс. руб.,

Бюджет Ганьковского сельского поселения-57,9 тыс.руб..

- 2021 год –57,9 тыс. руб.,

Бюджет Ганьковского сельского поселения-57,9 тыс.руб.

2. Утвердить в новой редакции план по реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении» (приложение).

3. Прекратить действие муниципальной программы Ганьковского сельского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 12 октября 2018 года № 04-221-а 28 декабря 2019 года.

4. Ответственность и контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ганьковского

сельского поселения							Н.С.Арыкова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ганьковского сельского поселения

от 24 декабря 2019 года №04-221-а

(приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Ганьковском сельском поселении»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет |  | Бюджет района | Местный Бюджет | Прочие источ- ники финан- сиро- вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов ЖКХ | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2019 | 309,4 |  |  |  | 309,4 |  |
|  |  | 2020 | 57,9 |  |  |  | 57,9 |  |
|  |  | 2021 | 57,9 |  |  |  | 57,9 |  |
|  | Итого | 2019-2021 | 425,2 |  | 0 | 0 | 425,2 | 0 |
| Расходы на поддержку ЖКХ за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тихвинского района | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2019 | 1466,9 |  |  | 1466,9 |  |  |
| Софинансирование мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2019 | 1239,3 |  | 1177,3 |  | 62,0 |  |
|  | Всего | 2019 | 3015,6 |  | 1177,3 | 1466,9 | 371,4 |  |
|  |  | 2019-2021 | 3131,4 |  | 1177,3 | 1466,9 | 487,2 |  |