- АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГАНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- (АДМИНИСТРАЦИЯ ГАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2017 года 				№04-51-а

О внесении изменений в постановление администрации Ганьковского сельского поселения от 30.04.2015 № 04-91-а «Об утверждении муниципального плана реализации Региональной адресной программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ганьковского сельского поселения, на 2016 год»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», администрация Ганьковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ганьковского сельского поселения, на 2016 год. (Приложение№1, №2).

2.Постановление опубликовать в сетевом издании «ЛЕНОБЛИНФОРМ» и разместить на официальном сайте Ганьковского сельского поселения в сети Интернет (http://tikhvin.org/gsp/gankovo/).

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Глава администрации Ганьковского

сельского поселения							        Н.С.Арыкова

Приложение№1

к постановлению администрации

Ганьковского сельского поселения

От 28  февраля 2017 №04 51-а

ИНФОРМАЦИЯ

о   многоквартирных домах,  расположенных   на   территории   муниципального   образования

Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | д.Ганьково, д.1 | 1965 |  | кирпич | 2 | 2 | 606,8 | 606,8 | 334,7 | 35 | 1767351,8 |  |  |  |  |
| 2 | д.Ганьково, д.15 | 1979 |  | панель | 3 | 4 | 1718,9 | 1718,9 | 1458,5 | 87 | 3902897,01 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  | 2325,7 | 2325,7 | 1793,2 | 122 | 5670248,81 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5791592,14 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ганьковского сельского поселения

от 28 февраля 2017 г.  № 04-51-а

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, на территории муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | Осуществление строительного контроля | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей газоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | д.Ганьково, д.1 | 1767351,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,17 | 1767351,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37821,33 |  |
| 2 | д.Ганьково, д.15 | 3902897,01 | 3902897,01 |  | 2870903,09 |  |  | 1031993,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83522,00 |  |
|  | Итого: | 5670248,81 | 3902897,01 |  | 2870903,09 |  |  | 1031993,92 |  |  |  | 448,17 | 1767351,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 5791592,14 | 3986419,01 |  | 2912664,09 |  |  | 1073754,92 |  |  |  |  | 1805173, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121343,33 |  |