АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГАНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2023 года 					№ 04-85/1-а

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Ганьковского сельского поселения «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении»

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 25 октября 2021 года № 04-124-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения», постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 07 ноября 2022 года № 04-166-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ганьковского сельского поселения в новой редакции», администрация Ганьковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ганьковского сельского поселения «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 07 ноября 2022 года № 04-170-а, следующие изменения:

|  | 1.1. Изложить приложение № 2 «План реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении» в следующей редакции (приложение). |
| --- | --- |

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с момента подписания.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ганьковского сельского поселения				                   Е.Н. Дудкина

Приложение

к постановлению администрации

Ганьковского сельского поселения

от 29 июня 2023 года № 04-85/1-а

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения в

Ганьковском сельском поселении»

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий " Поддержка существующей сети дорог Ганьковского сельского поселения" | Ответственный исполнитель: Администрация Ганьковского сельского поселения | 2023 | 4 902,3 | 0 | 0 | 4 902,3 |
|  |  | 2024 | 4587,7 | 0 | 0 | 4 587,7 |
|  |  | 2025 | 4587,7 | 0 | 0 | 4 587,7 |
|  | ИТОГО: | 2023-2025 | 14 077,7 | 0 | 0 | 14 077,7 |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ответственный исполнитель: Администрация Ганьковского сельского поселения | 2023 | 2 154,8 | 0 | 0 | 2 154,8 |
|  |  | 2024 | 1 607,8 | 0 | 0 | 1 607,8 |
|  |  | 2025 | 1 607,8 | 0 | 0 | 1 607,8 |
|  | ИТОГО: | 2023-2025 | 5 370,4 | 0 | 0 | 5 370,4 |
| 1.2 Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ответственный исполнитель: Администрация Ганьковского сельского поселения | 2023 | 1 527,6 | 0 | 0 | 1 527,6 |
|  |  | 2024 | 1 760,0 | 0 | 0 | 1 760,0 |
|  |  | 2025 | 1 760,0 | 0 | 0 | 1 760,0 |
|  | ИТОГО: | 2023-2025 | 5 047,6 | 0 | 0 | 5 047,6 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.3 Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | Ответственный исполнитель: Администрация Ганьковского сельского поселения | 2023 | 1 219,9 | 0 | 0 | 1 219,9 |
|  |  | 2024 | 1 219,9 | 0 | 0 | 1 219,9 |
|  |  | 2025 | 1 219,9 | 0 | 0 | 1 219,9 |
|  | ИТОГО: | 2023-2025 | 3 659,7 | 0 | 0 | 3 659,7 |
| Итого по процессной части |  | 2023 | 4 902,3 | 0 | 0 | 4 902,3 |
|  |  | 2024 | 4 587,7 | 0 | 0 | 4 587,7 |
|  |  | 2025 | 4 587,7 | 0 | 0 | 4 587,7 |
|  |  | 2023-2025 | 14 077,7 | 0 | 0 | 14 077,7 |
| Итого по программе |  | 2023 | 4 902,3 | 0 | 0 | 4 902,3 |
|  |  | 2024 | 4 587,7 | 0 | 0 | 4 587,7 |
|  |  | 2025 | 4 587,7 | 0 | 0 | 4 587,7 |
|  |  | 2023-2025 | 14 077,7 | 0 | 0 | 14 077,7 |