Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 апреля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Горского сельского  поселения

Тихвинского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии мероприятий

(«Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения». |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство металлических барьерных ограждений на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Залющик, ул. Центральная от д. 34 до д. 38 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 1.2. | Выполнение работ по устройству металлических барьерных ограждений на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Залющик, ул. Центральная от д.34 до д.38 | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство населенного пункта | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Залющик | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Новое Село, ул. Знаменская от дома № 9 до дома №11 |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Подрядная организация | Заключение муниципального контракта | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Новое Село, ул. Знаменская от дома № 9 до дома №11 | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство населенного пункта | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Новое Село | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 3 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Городок, ул. Поселковая от №1 до дома №23 |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Подрядная организация | Заключение муниципального контракта | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне д. Городок, ул. Поселковая от №1 до дома №23 | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство населенного пункта | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Городок | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Жар, ул. Полевая от дома № 2 до дома №9 |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Подрядная организация | Заключение муниципального контракта | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне д. Жар, ул. Полевая от дома № 2 до дома №9 | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство населенного пункта | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Жар | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Имолово, ул. Нагорная от д. №1 до дома №11 |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Подрядная организация | Заключение муниципального контракта | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Имолово, ул. Нагорная от д. №1 до дома №11 | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство населенного пункта | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Имолово | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| - II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3-4 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | в сроки, предусмотренные соглашением. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | корректировка не требуется. |

Глава администрации

Горского сельского поселения

____________/Г.В.Кузнецова/