МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2013 года                                №05-175-а

Об утверждении графика

разработки и утверждения схем

водоснабжения и водоотведения

Горского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация горского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения  Горского сельского поселения.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Горского сельского поселения http://www.tikhvin.org/gsp/gorka, информационных стендах в населенных пунктах и администрации Горского сельского поселения.

Глава администрации

Горского сельского поселения                                                                                 В.И.Павлов

Г.В.Кузнецова

39-118

Приложение

к постановлению Администрации

Горского сельского поселения

от 24.10.2013 г. № 05-175-а

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении Горского сельского поселения | 24.10.2013- 31.10.2013 |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 24.10.2013-25.10.2013 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 01.11.2013 г. –05.11.2013 г. |  |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 06.11.2013 г. - 15.11.2013 г. |  |
| 6 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 16.11.2013 г. |  |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. | 17.11.2013 |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 17.11.2013 г. - 18.11.2013 г. |  |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 18.11.2013 -20.11.2013 |  |
| 10 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | 10.12.2013 г. |  |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 11.12.2013-12.12.2013 |  |
| 12 | Принятие решения совета депутатов об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 19.12.2013 |  |
| 13 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. | 23.12.2013 |  |