АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

/АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15 мая 2020 года                                       № 05-40-а

О задачах по подготовке жилищного фонда и инженерных сетей к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения  отопительного сезона Ленинградской области», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Горского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов,  администрация Горского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1.план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Горского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение № 1);

1.2. состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2020-2021 годов в Горском сельском поселении (приложение № 2).

1.3 комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства топливно - энергетического комплекса и социальной сферы муниципального образования Горское сельское поселение к отопительному сезону 2020-2021 года (приложение 3);

1.4. программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов, (приложение №4).

2. Руководителям предприятий и организации жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса:

2.1. принять меры к безусловному выполнению плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов к 15 сентября 2020 года;

2.2. закончить работы на источниках теплоснабжения:

- для обеспечения нужд отопления в осенний период - до 10 сентября 2020 года;

- для обеспечения нужд отопления в период прохождения зимнего максимума нагрузок -  до 01 ноября 2020 года;

- для опробования систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе с 15 сентября до начала отопительного сезона;

2.3. подготовить к 01 сентября 2020 года тепловые сети и системы теплопотребления жилищного фонда к пробному протапливанию, обеспечить к началу отопительного сезона промывку систем теплоснабжения жилых домов, зданий, имеющих централизованное теплоснабжение, в соответствии с отдельно утвержденным графиком;

2.4. в срок до 15 сентября 2020 года оформить паспорта готовности жилых зданий к эксплуатации в зимних условиях на основании актов проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией и актов общего осмотра многоквартирных домов, оформленных по результатам осеннего осмотра зданий и внутридомовых систем;

2.5. создать к 01 октября 2020 года неснижаемый сорока пятисуточный запас всех видов топлива, гарантирующий бесперебойную работу котельной, обеспечивающей теплом население и потребителей социальной сферы, в осенне-зимний период 2020-2021 годов;

2.6. предоставлять  в комитет жилищно-коммунального хозяйства до 23 числа ежемесячно в период с 01 июня по 01 ноября 2020 года:

- оперативный отчет по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов по Горскому сельскому поселению в соответствии с формой №1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года № 7;

- отчет по выполнению Плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Горского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

2.7. проверить укомплектованность организации жилищно-коммунального хозяйства аварийным запасом материально-технических ресурсов для устранения технологических аварий и ликвидации последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

2.8. уточнить до 1 июня 2020 года порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций и других служб;

2.9. утвердить до 1 июня 2020 года расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов;

2.10. уточнить до 15 августа 2020 года схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и содействовать заключению организацией жилищно-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом;

2.11. в третьем квартале 2020 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

3. Руководителям ООО «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» для безусловного выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов проводить целенаправленную работу с населением по утеплению квартир и своевременной оплате за жилое помещение и коммунальных услуг.

4. Теплоснабжающей организации - открытому акционерному обществу «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» производить подачу тепла только после предоставления потребителями актов промывки внутридомовых систем теплоснабжения, актов проверки готовности объектов к эксплуатации в отопительном сезоне теплоснабжающей организацией, планов мероприятий по предотвращению размораживания систем теплопотребления в случае недостатка тепловой мощности, договор на обслуживания систем теплопотребления, приказ о назначении лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок с указанием протокола проверок знаний в 2020 году в органах Ростехнадзора, при наличии паспортов готовности объектов к работе в зимних условиях.

5. Предупредить руководителей энергоснабжающих предприятий и организаций всех форм собственности о персональной ответственности, в соответствии с действующим законодательством, за несвоевременную подачу тепла, воды, электрической энергии населению Горского сельского поселения.

6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района проводить совещания по подготовке предприятий жилищно-коммунального комплекса Тихвинского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

7. Бухгалтерии администрации Горского сельского поселения обеспечить финансирование предприятий жилищно-коммунального хозяйства для безусловного выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.

8. Руководителям энергоснабжающих предприятий назначить ответственных лиц для сбора информации по всем изменениям в режиме работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Горского сельского поселения, независимо от их ведомственной принадлежности. Ежедневно с 6.00 до 8.00 или с 17.00 до 20.00, а в случае возникновения аварии - немедленно передавать сведения в дежурно-диспетчерскую службу Тихвинского районного по телефонам 71-135, 50-788 для контроля и своевременного принятия мер.

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Горского сельского поселения                                                                       Г.В.Кузнецова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Горского сельского    поселения

от 15 мая 2020 года №05-40-а

Приложение 1

| ПЛАН мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Горского сельского поселения к работе в осенне- зимний период 2020-2021 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость тыс. руб. | Сроки выполнения работ |  | Отметка о выполнении |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Текущий ремонт | 574,757 |  |  |  |
| 1 | Выборочный ремонт кровли МКД | 36,2 | май | сентябрь |  |
| 2 | Ремонт межпанельных швов общим объёмом 150 м/п. (смета) | 123,167 | май | сентябрь | 103.4 м/п |
| 3 | Выборочная замена аварийных участков стояков ХВС,ГВС МКД | 46 | январь | декабрь | 50% |
| 4 | Замена выпуска канализации дома № 10 от 1 подъезда до колодца | 36 | май | сентябрь |  |
| 5 | Проведение косметического ремонта в подъезде жилого дома: №15 – 4 подъезд | 81 | май | сентябрь |  |
| 6 | Установка термометров и монометров в МКД №№ 15, 16, 17, 18 | 34 | май | сентябрь |  |
| 7 | Ремонт кровли и окраска входов в подъезды дома № 24 (смета)(2019) | 64,69 | май | сентябрь |  |
| 8 | Ремонт кровли и укрепление опорами подъездного козырька дома № 15 (счёт)(2019) | 29,8 | май | сентябрь |  |
| 9 | Замена трубопровода розлива ХВС МКД № 34 | 94,2 | май | сентябрь |  |
| 10 | Восстановление перил в доме № 25 - 1 подъезд. | 16,7 | май | сентябрь |  |
| 11 | Заливка Цементно-песчаной стяжки пола 1-го. подъезда МКЖ № 12 | 13 | май | сентябрь |  |
| 2 | Сезонная подготовка | 291,0 |  |  |  |
| 1 | Ревизия состояния общедомового имущества согласно актов весенне осенних осмотров, текущий ремонт | 291,0 | май | август |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  | май | август |  |
| 3 | Промывка системы отопления |  | май | август |  |
| 4 | Замена запорной арматуры |  | май | август |  |
| 5 | Замена аварийных участков сетей ГВС, ХВС, отопления , канализации) |  | май | август |  |
| 6 | Остекление подъездов |  | май | август |  |
| 7 | Утепление входных дверей |  | май | август |  |

| План мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по подготовке коммунального хозяйства Горского ЖКХ ОАО "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |
| к работе в осенне-зимний период 2020/21 гг. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подразделений и видов работ | Стоимость (тыс. руб.) |  | Срок выполнения работ |  | Выполнение |
|  |  |  |  | начало | оконча-ние |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена окон в здании котельной |  |  | июнь | август |  |
| 2. | Монтаж системы отопления на 2-м этаже здания котельной |  |  | июнь | август |  |
| 3. | Косметический ремонт помещений в здании котельной |  |  | август | август |  |
| 4. | Монтаж лестницы на 2-й этаж здания котельной |  |  | июнь | июль |  |
| 5. | Замена двери в боксе для трактора в здании котельной |  |  | август | август |  |
| 6. | Осмотр, чистка котлов |  |  | июнь | июль |  |
| 7. | Ремонт шнека ШЗУ котлов №№ 1, 2: замена подшипника |  |  | июль | июль |  |
| 8. | Ремонт шнека топливоподачи котлов №№ 1, 2: замена подшипников |  |  | июль | июль |  |
| 9. | Замена масла в гидростанции котлов №№ 1, 2 |  |  | июль | июль |  |
| 10. | Замена прокладок гидростанции котлов №№ 1, 2 |  |  | август | август |  |
| 11. | Ревизия дизель-генератора |  |  | август | август |  |
| 12. | Ревизия, промывка баков-аккумуляторов №№ 1, 2 |  |  | июль | июль |  |
| 13. | Ремонт насосного оборудования |  |  | июнь | июль |  |
| 14. | Замена сетевого насоса № 3 |  |  | июнь | июль |  |
| 15. | Вибродиогностический контроль насосов |  |  | июль | июль |  |
| 16. | Ревизия, ремонт эл. оборудования |  |  | июль | июль |  |
| 17. | Замена кабельного ввода |  |  | июль | август |  |
| 18. | Замена силового эл. щита ШР-4 |  |  | июль | август |  |
| 19. | Чистка контактов расходомеров прибора учета тепловой энергии |  |  | июль | июль |  |
| 20. | Чистка газоходов |  |  | июль | июль |  |
| 21. | Поверка, замена манометров |  |  | август | сентябрь |  |
| 22. | Промывка трубопроводов |  |  | май | июнь |  |
| 23. | Ревизия, ремонт и смена запорной арматуры |  |  | июнь | сентябрь |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидравлическое испытание тепловых сетей |  |  | май | июнь |  |
| 2. | Устранение утечек после проведения гидравлического испытания |  |  | май | июнь |  |
| 3. | Смена запорной арматуры в тепловой камере УТ-4 |  |  | июнь | июнь |  |
| 4. | Выборочный ремонт теплоизоляции тепловых сетей |  |  | июль | июль |  |
| 5. | Чистка тепловых камер |  |  | июнь | август |  |
| 6. | Промывка тепловых сетей ГВС |  |  | май | июнь |  |
| 7. | Шурфовка тепловых сетей |  |  | июнь | июль |  |
| 8. | Ревизия, ремонт запорной арматуры |  |  | июнь | август |  |
| Итого за счет средств ремонтного фонда по Горскому ЖКХ: |  |  | 300,00 |  |  |  |

.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Горского сельского    поселения

от 15 мая 2020 года №05-40-а

Приложение 2

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке, проведению и оценке готовности объектов ЖКХ Горского сельского поселения к отопительному сезону 2020-2021 годов

Председатель комиссии:

Кузнецова Галина Валентиновна - глава администрации Горского сельского поселения;

Заместитель председателя комиссии:

Вишнякова Татьяна Романовна - заместитель главы администрации Горского сельского поселения;

Члены комиссии:

Прокопьева Елена Викторовна - директор МОУ «Горская ООШ»

Григорьев Леонид Леонидович - начальник Горского участка ЖКХ;

Филиппова Марина Вениаминовна - директор Горского культурно-досугового центра.

Представитель филиала АО « Газпром газораспределение Ленинградская область» в г.Тихвин.

_______________________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Горского сельского поселения

от 15 мая 2020 года №05-40-а

(приложение № 3)

| КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекса и социальной сферы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горское сельское поселениеТихвинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к отопительному сезону 2020 / 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект | Номер строки | Ед. изм. | Всего | Подготовить (заменить) к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе к сроку |  |  | итого к |
|  |  |  |  |  | 01.07.20 | 01.08.20 | 01.09.20 | 15.09.20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд, всего: | 01 | тыс.ед. | 0,012 | 0,012 | 0,004 | 0,008 | 0,012 | 0,012 |
|  | 02 | тыс.м2 | 13,800 | 13,800 | 4,600 | 9,200 | 13,800 | 13,800 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | 03 | тыс.ед. | 0,012 | 0,012 | 0,004 | 0,008 | 0,012 | 0,012 |
|  | 04 | тыс.м2 | 13,800 | 13,800 | 4,600 | 9,200 | 13,800 | 13,800 |
| - государственный | 05 | тыс.ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 06 | тыс.м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - частный | 07 | тыс.ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 08 | тыс.м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Лечебные учреждения | 09 | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Детские дошкольные учреждения | 10 | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Школы | 11 | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Средние и высшие учебные заведения | 12 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие общественные здания | 13 | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Котельные, по всем видам собственности | 14 | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| установленная мощность | 15 | Гкал/ч | 4,57 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 4,57 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| установленная мощность | 17 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 18 | км | 4,30 | 4,30 | 1,30 | 3,70 | 4,30 | 4,30 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 19 | км | 4,30 | 4,30 | 1,30 | 3,70 | 4,30 | 4,30 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 20 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 21 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 22 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 23 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 24 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 25 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 26 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 28 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 29 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 30 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропускная способность | 31 | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропускная способность | 33 | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 34 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 35 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 36 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 38 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 39 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 40 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропускная способность | 41 | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропускная способность | 43 | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 44 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 45 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 46 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 47 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 48 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 49 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 50 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 51 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 52 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 53 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 54 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 55 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 56 | тыс.кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 57 | тыс.кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб независимо от формы собственности | 58 | ед.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 59 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 60 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 61 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 62 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 63 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газопроводы | 64 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - уголь | 65 | тонн | 400,00 | 400,00 | 150,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| - другое твердое топливо | 66 | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - жидкое топливо | 67 | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые средства городских и сельских поселений, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, в том числе: | 68 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 69 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 70 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ; | 71 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ; | 72 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ. | 73 | млн.руб. | 0,187 | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,187 | 0,187 |
| Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: | 74 | млн.руб. | 1,186 | 1,186 | 0,000 | 0,000 | 1,186 | 1,186 |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ; | 77 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ; | 78 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ. | 79 | млн.руб. | 1,186 | 1,186 | 0,000 | 0,000 | 1,186 | 1,186 |
| Финансовые средства муниципального района, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к зиме, в том числе: | 80 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на приобретение топлива для предприятий и учреждений ЖКХ и социальной сферы; | 81 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 82 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ и социальной сферы; | 83 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ и социальной сферы; | 84 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ и социальной сферы. | 85 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

____________________________________________________