ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении

*наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за  | **2** | квартал  | **2018** | года (нарастающим итогом)  |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)**  | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)**  | **Объем финансирования****план на 2018 год**  | **Объем финансирования****факт за 2 квартал** **2018г.** |
|   |   | **Всего**  | **В том числе:**  | **Всего**  | **В том числе:**  |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 7622887,68 |  | 402400,00 | 360487,68 |  | 50180,00 |  |  | 50180,00 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 379500,00 |  |  | 379500,00 |  | 40468,64 |  |  | 40468,64 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении вне границ населенных пунктов | 1071600,00 |  |  | 1071600,00 |  | 214038,98 |  |  | 214038,98 |  |
|  | Уличное освещение | 320000,00 |  |  | 320000,00 |  | 130406,00 |  |  | 130406,00 |  |
| **ИТОГО** |  | **2533987,68** |  | **402400,00** | **2131587,68** |  | **435093,62** |  |  | **435093,62** |  |

 Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская