# ОТЧЕТ

# о реализации мероприятий муниципальной программы

# Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении на 2014-2016 годы

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **2** | квартал | **2014** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования**  **план на 2014 год** | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 2 квартал** **2014г.** | | | | |
|  |  | **Всего** | **В том числе:** | | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования в д. Коськово | 587400,00 |  |  | 587400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий в дер. Коськово | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  | 9450,00 |  |  | 9450,00 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 299500,00 |  |  | 299500,00 |  | 110003,52 |  |  | 11003,52 |  |
| **ИТОГО** |  | 1386900,00 |  |  | 1386900,00 |  | 20453,52 |  |  | 20453,52 |  |

Глава администрации М.А. Степанов

Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская