ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальных программ Коськовского сельского поселения

за 2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском поселении» |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт грунтового покрытия участка ул. Кольцевой в дер. Сашково | 720 кв. метров | 700 кв.метров | 100% |
| 2 | Ремонт грунтового покрытия ул. Лесной в дер. Харитоновщина | 240 кв. метров | 240 кв. метров | 100% |
| 2. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в деревню Ульянино Коськовского сельского поселения | 1 шт | 1 шт | 100% |
| 4 | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2 шт | 2 шт | 100% |
| 5 | Мероприятие по повышению уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | 2 шт | 2 шт | 100% |
| 6 | Прочие мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов Коськовского сельского поселения | 10 шт | 10 шт | 100% |
| 7 | Борьба с борщевиком Сосновского | 2 скашивания | 2 скашивания | 100% |
| 8 | Ремонт участка асфальтобетонного покрытия ул. Центральная, д.10 - ул. Береговая, д.8 в дер. Коськово и участка автомобильной дороги у МКД № 4 д. Коськово | 426 кв. метров 698 кв. метров | 426 кв. метров 698 кв. метров | 100% |
| 3. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении» |  |  |  |  |
| 9 | Проверка достоверности сметной документации «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ- 6, транзитом через ж/д №2, до УТ-8 и ж/д №1 д. Коськово» | 1 шт. | 1шт. | 100% |
| 4. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта Коськовского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 10 | Доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указа Президента РФ | 33541,53 руб. | 33541,53 руб. | 100% |

Глава администрации                                                                                                                            М.А. Степанов