Приложение № 2

к ежеквартальному отчету

01 июля 2016 года № __

Ежеквартальный отчет

Администрации Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена и установка котельного оборудования (котел водогрейный мощностью 1.0 МВт в комплекте с дымососом ДН-6,3) в котельной деревни Коськово |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Коськовского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Подготовлена документация на проведение конкурсных процедур |
| 1.2. | Выполнение работ по замене и установке котельного оборудования (котел водогрейный мощностью 1,0 МВт в комплекте с дымососом ДН-6.3) в котельной деревни Коськово | 2-3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Замена и установка котельного оборудования (котел водогрейный мощностью 1,0 МВт в комплекте с дымососом ДН-6.3) в котельной деревни Коськово | Выполнение работ в третьем квартале 2016 года после проведения конкурсных процедур и заключения муниципального контракта |
| 1.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Коськовского сельского поселения | Акт приема выполненных работ | Подписание акта приема выполненных работ после приема объекта, в порядке установленном муниципальным контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта, договоров | Администрация Коськовского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Приемка и оплата выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Коськовского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен ежеквартальный отчет по освоению объемов в соответствии с Соглашением по состоянию на 01.07.2016г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Коськовского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка программы и местного бюджета будет проведена при необходимости после проведения конкурсных процедур |

Глава администрации ____________________________ М.А. Степанов

МП