Ежеквартальный отчет

Администрации Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2016 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |  | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обустройство пожарного водоема д. Ратилово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий |  | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Заключение муниципального контракта | На стадии подписания контракта |  |
| 1.2. | Выполнение работ по обустройству пожарного водоема | 2-3 квартал 2016 года |  | Подрядная организация |  | Обустройство пожарного водоема | Обустройство пожарного водоема в 3 квартале 2016 года |  |
| 1.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |  | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Акт приема выполненных работ | Подписание акта выполненных работ в 3 квартале 2016 года после выполнения работ по обустройству пожарного водоема |  |
| 2. | Обустройство площадки для забора воды в д. Ратилово Коськовского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий |  | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Заключение муниципального контракта | На стадии подписания контракта |  |
| 2.2. | Выполнение работ по обустройству площадки для забора воды | 2-3 квартал 2016 года |  | Подрядная организация |  | Обустройство площадки для забора воды | Обустройство площадки для забора воды в 3 квартале 2016 года |  |
| 2.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |  | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Акт приема выполненных работ | Подписание акта выполненных работ в 3 квартале 2016 года после выполнения работ по обустройству площадки для забора воды |  |
| 3. | Обустройство пожарного водоема д. Тумово |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий |  | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Заключение муниципального контракта | На стадии подписания контракта |  |
| 3.2. | Выполнение работ по обустройству пожарного водоема | 2-3 квартал 2016 года |  | Подрядная организация |  | Обустройство пожарного водоема | Обустройство пожарного водоема в 3 квартале 2016 года |  |
| 3.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |  | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Акт приема выполненных работ | Подписание акта выполненных работ в 3 квартале 2016 года после выполнения работ по обустройству пожарного водоема |  |
| 4 | Обустройство площадки для забора воды в д. Тумово Коськовского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий |  | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Заключение муниципального контракта | На стадии подписания контракта |  |
| 4.2 | Выполнение работ по обустройству площадки для забора воды | 2-3 квартал 2016 года |  | Подрядная организация |  | Обустройство площадки для забора воды | Обустройство площадки для забора воды в 3 квартале 2016 года |  |
| 4.3 | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |  | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Акт приема выполненных работ | Подписание акта выполненных работ в 3 квартале 2016 года после выполнения работ по обустройству площадки для забора воды |  |
| 5. | Обустройство пожарного водоема д. Ваньково |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий |  | Администрация Коськовского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |  | Заключен договор с подрядной организацией |  |
| 5.2 | Выполнение работ по обустройству пожарного водоема | 2-3 квартал 2016 года |  | Подрядная организация | Обустройство пожарного водоема |  | Ведутся работы по обустройству пожарного водоема |  |
| 5.3 | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |  | Администрация Коськовского сельского поселения | Акт приема выполненных работ |  | Подписание акта выполненных работ в 3 квартале 2016 года после выполнения работ по обустройству пожарного водоема |  |
| 6. | Обустройство площадки для забора воды в д. Ваньково Коськовского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ |  | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Коськовского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |  | Заключен договор с подрядной организацией |  |
| 6.2 | Выполнение работ по обустройству площадки для забора воды |  | 2-3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Обустройство площадки для забора воды |  | Выполняются работы по обустройству площадки для забора воды |  |
| 6.3 | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом |  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Коськовского сельского поселения | Акт приема выполненных работ |  | Подписание акта выполненных работ в 3 квартале 2016 года после выполнения работ по обустройству площадки для забора воды |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ |  | В течение периода действия муниципального контракта, договоров | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Приемка и оплата выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта в 3 квартале 2016 года |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением |  | Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен ежеквартальный отчет по освоению объемов в соответствии с Соглашением по состоянию на 01.07.2016г. |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  | При корректировке местного бюджета | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка программы и местного бюджета будет проведена при необходимости в 3 квартале 2016 года |  |

Глава администрации ____________________________ М.А. Степанов

МП