АДминистрациЯ муниципального образования

КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТихвинскОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО районА

Ленинградской области

**(АДМИНИСТРАЦИЯ КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)**

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2015 г. № 06-75-а

Об утверждении новой редакции

муниципальной программы «Обеспечение

 устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры в Коськовском сельском

поселении на 2014-2017 годы»

В целях реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в соответствии с постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 08 ноября 2013 года № 06-196-1-а "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коськовского сельского поселения", постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 08 ноября 2013 года № 06-196-2-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Коськовского сельского поселения», администрация Коськовского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы».

 2. Признать утратившим силу постановление администрации от 14 ноября 2014 года № 06-151-а «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении на 2014-2016 годы».

 3. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Коськовского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Коськовского сельского поселения М.А.Степанов

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 Коськовского сельского поселения

 от 15 июня 2015года № 06-75-а

 (приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«Обеспечение устойчивого функционирования в развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

 **на 2014-2017 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Коськовского сельского поселения**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Полное наименование |  Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования в и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы |  нет |
| Программно-целевые инструменты | Программно-целевые инструменты в муниципальной программе не применяются |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий;- создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Коськовского сельского поселения, обеспечивающих;- надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей |
| Задачи муниципальной программы |  Поддержка коммунального хозяйства: - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;-совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  | - уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения (3%);-уменьшение количество аварий на объектах водоснабжения и водоотведения (5%). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы  |  **Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет:** 7227,7 тыс. руб.**Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет:****-** бюджет Коськовского сельского поселения в том числе по годам:**в 2014 году** –из средств Коськовского сельского поселения- 1972,6 тыс. руб.**в 2015 году-** из средств Коськовского сельского поселения – 609,6 тыс. руб.из средств бюджета Ленинградской области – 4030,3 тыс.руб. **в 2016 году-**из средств Коськовского сельского поселения – 307,6 тыс. руб.**в 2017 году-**из средств Коськовского сельского поселения – 307,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | - Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения – на 3 (%)- Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения и водоотведения - на 5 (%) |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы»**

 Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы» (далее Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

 Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Коськовского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

 В связи с тем, что Коськовское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств областного, районного и местного бюджета и внебюджетных источников.

 Данная программа ориентирована на устойчивое развитие Коськовского сельского поселения, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

 Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

**1.1. Теплоснабжение.**

 **Основные характеристики системы теплоснабжения.**

Систему централизованного теплоснабжения дер. Коськово, состоящую из котельной, магистральных, тепловых сетей, эксплуатирует ОАО «УЖКХ» на праве аренды.

ОАО «УЖКХ» осуществляет следующие виды регулируемой деятельности:

* производство тепловой энергии;
* передачу (транспорт) теплоносителя по всем внешним тепловым сетям от котельной до потребителей;
* реализацию тепловой энергии.

 Источником централизованного теплоснабжения муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области является котельная, которая производит и поставляет тепловую энергию в горячей воде для следующих групп потребителей: население, бюджетные и прочие потребители дер. Коськово. Теплоснабжение в горячей воде в летний период осуществляется по существующим сетям теплоснабжения.

 Расчётный температурный график отпуска тепла от котельной 95/60 ºС, со срезкой при температуре наружного воздуха минус 80С. Тепло используется на нужды систем теплопотребления (отопления и горячего водоснабжения) потребителей. Система теплоснабжения – закрытая четырехтрубная (2 трубы на отопление, 2 трубы на горячее водоснабжение). Температура воды для нужд ГВС 60 ºС. Мощность 7,79 МВт – 4,9 Гкал/час).

Основная характеристика системы теплоснабжения муниципального образования предоставлена в таблице 1 ( вид топлива дрова-уголь, расход топлива за год уголь -731,0 т.н.т, дрова – 3597 м3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/н | Тип котлов | МощностьМВт (Гкал/час) |
| 1 | Луга-Лотос КВр-1,0 | 1,0/0,51 |
| 2 | КВр-0,8-95 | 0,8/0,34 |
| 3 | КВр -0,8-95 | 0,8/0,34 |
| 4 | КВ-д-0,8-95 | 0,8/0,33 |
| 5 | КВМ 1,0к (Вулкан м-1,0к) | 1,0/0,75 |
| 6 | КВТС-1 | 0,86/0,44 |
| 7 | КВр-0,8к (Вулкан р-0,8К) | 0,8/0,69 |

Тепловые сети Общая протяженность тепловых сетей, находящиеся в собственности муниципального образования Коськовское сельское поселение, составляет 3,7 км. Протяженность трубопроводов тепловых сетей с надземной прокладкой на эстакадах и низких отдельно стоящих опорах составляет 631 м, прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная 890 м в непроходимых железобетонных каналах. Срок использования трубопроводов теплотрасс, в основном, составляет более 30 лет. Средний износ тепловых сетей составляет более 75 %. Тепловые сети дер. Коськово переданы на обслуживание на условиях аренды ОАО «УЖКХ Тихвинского района» на основании заключенных договоров. Основные характеристики тепловых сетей в целом по муниципальному образованию Коськовское сельское поселение:

* общая длина – 3700 м;
* диаметр трубопровода – от 3,2 до 21,9 см.

Технологические параметры тепловых сетей Коськовского сельского поселения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Средневзвешенный диаметр | Протяженность сети в 2-х трубном исполнении, км отопление/ ГВС | Объем ТС, отопление /ГВС, м3 | Подключенная нагрузка, отопление/ГВС Гкал/час |
| 1 | дер. Коськово | 108-219 | 1,8/1,9 | 82,39/15,82 | 2,050/0,536 |

 Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального

образования выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозийной защиты.

 Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

* 1. **Водоснабжение**

 **Основные характеристики системы водоснабжение Коськовского сельского поселения.**

 *Источником централизованного водоснабжения Коськовского сельского поселения* являютсяподземные воды. Воды вскрываются одной артезианской скважиной № 25, принадлежащей САО закрытого типа «Исаковское», расположенной в деревне Коськово, скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения была пробурена в 1956 году. В состав системы водоснабжения муниципального образования входят следующие объекты:

-артезианская скважина с насосными станциями первого и второго подъема;

- водопроводные сети от станции первого и второго подъема до потребителей.

 Мощность имеющихся насосных станций первого подъема составляет 0,144 тыс. м. куб. в сутки. Общая протяженность водопроводной сети – 3,5 км. Диметр трубопроводов 8-10 см, способ прокладки трубопровода подземный. Материал трубопровода сталь и полиэтилен.

Суммарный отпуск воды в сутки 0,080 тыс. м3, в том числе на нужды: коммунальные – 0,062 тыс. м3, производственные – 0,018 тыс. м3. Необходимое водопотребление – 0,144 тыс. м3, в том числе на коммунальные нужды – 0,0091 тыс.м3 на человека, производственные нужды – 0,018 тыс.м3 в сутки. Обеспеченность жилого фонда водоснабжением – 100%.

 Сети как правило, проложены по улицам населенного пункта, в редких случаях проходят по границам землевладений. В кровле водоносного комплекса повсеместно залегают слабопроницаемые суглинки, которые надежно защищают подземные воды от поверхностного загрязнения, поэтому граница 1 пояса зоны санитарной охраны могут быть установлены на расстоянии 30 м от скважины.

 Учитывая состояние существующего оборудования водоснабжения, потребности населения в воде, качество исходной воды в населенном пункте сельского поселения – дер. Коськово, предлагается за период 2014-2017 годы

- модернизация водопроводных сетей, установка приборов учета для потребителей.

- бурение резервной скважины на воду для нужд хозяйственного и питьевого водоснабжения поселка

- замена водопроводных сетей, из-за коррозии метала и отложений железа в трубопроводах, от жилого дома №1 до жилого дома №2, капитальный ремонт участка сетей водопровода от колодца № 5 до ввода в котельную д. Коськово;

- восстановление участков водопроводных сетей розлива жилых домов № 1,3,4 д. Коськово.

 Магистральный водопровод дер. Коськово, способ прокладки трубопровода подземный. Физический износ 30%. Водопроводная сеть дер. Коськово представляет собой систему из магистральных трубопроводов.

Общая протяженность сетей по состоянию на 01.01.2013 г. - 3,5 км

Сети водопровода проложены из стальных, и полиэтиленовых труб, диаметры от 80 мм до 100 мм. Администрация МО Коськовское сельское поселение ведет планомерную реконструкцию сетей и замену стальных водоводов на полиэтиленовые.

 Совершенствование системы водоснабжения необходимо для улучшения экологического состояния защиты здоровья жителей муниципального образования.

 Централизованная система водоснабжения муниципального образования должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей который удовлетворяет в первую очередь, потребности в части надежного водоснабжения, а также потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

 Однако решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории муниципального образования – это долгий и дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач в рамках разрабатываемой Программы.

* 1. **Водоотведение**

 **Централизованная канализационная сеть** имеется только в одном населенном пунктепоселения – дер. Коськово и принимает бытовые сточные воды от отдельных объектов соцкультбыта**.** На остальных территориях используются септики-отстойники, выгреба, локальные очистные сооружения с выпуском на рельеф.Сбросные воды котельной от продувки котлов выпускаются на рельеф.

 На территории муниципального образования Коськовское сельское поселение имеется одно действующее очистное сооружение и одна КНС.

 Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» рекомендуемая СЗЗ должна составлять: от КОС, мощностью до 0.2 м3/сут. – 150 м, от КОС мощностью до 5 тыс.м3/сут -200 м.

 Мощность головного сооружения 0,40 тыс. м3 в сутки, год ввода в эксплуатацию 1981, Процент изношенности канализационных сетей и КОС составляет около 80%. Общая протяженность канализационных сетей составляет 4,6 км. Самотечные и напорные сети выполнены из чугунных труб, диаметр трубопровода (ширина коллектора) 15-20 см., способ прокладки подземный, длина заложения до 6 метров.

 Общее поступление сточных вод в сутки – 0,069 тыс. м3;

 Норма водоотведения в сутки - 0,0091 тыс. м3;

 Мощность очистных сооружений в сутки- 0,400 тыс. м3;

 Очистка сточных вод - 15%;

 Протяженность уличных сетей канализации- 2,5 км;

 Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, подключенных к системам коммунальной канализации, составляет 358 человек.

 Муниципальные сети водоотведения переданы по договору аренды в ОАО «УЖКХ Тихвинского района», водоотведение потребителей дер. Коськово осуществляет ОАО «УЖКХ Тихвинского района на основании заключенных договоров. Канализационные очистные сооружения муниципального образования эксплуатируются более 30 лет. В связи с большим процентом износа канализационных сетей количество аварий в сетях из года в год увеличивается.

***Основные проблемы и мероприятия системы водоотведения:***

 Показатели качества очистки сточных вод по большинству критериев не соответствует требованиям природоохранных органов, что характеризуется необходимостью модернизации технологической схемы и реконструкции сооружений КОС, с организацией на них современных технологических процессов.

 Обобщая основные проблемы водоотведения на территории муниципального образования Коськовское сельское поселение, следует отметить:

- около 80% канализационных сетей изношено и нуждается в капитальном ремонте или полной замене;

- присутствует морально и физически устаревшие узлы канализационных очистных сооружений муниципального образования, требуется реконструкция очистных сооружений и замена оборудования на КОС в дер. Коськово.

 Таким образом, система водоотведения в муниципальном образовании, являясь необходимым дополнением действующей системы водоснабжения, также нуждается в реконструкции и обновлении.

 Эффективно работающий комплекс водоснабжения и водоотведения призван создать в первую очередь, комфортные условия проживания для населения муниципального образования, а также обеспечить нормальное функционирование хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального образования. Достижение указанных целей возможно в рамках предлагаемой программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

1. **Цели и приоритетные направления муниципальной политики в коммунальной сфере Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации программы. Основные**

**ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы.**

2.1. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфереобеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Коськовского сельского поселении на 2014-2017 годы.

Основное направление муниципальной политики – устойчивое развитие Коськовского сельского поселения Основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения разработаны в соответствии с потребностями, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселка.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

**2.2. Цели и задачи Муниципальной программы.**

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий.

Задачи:

- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

**2.3. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы.**

Показателями (индикаторами) реализации Муниципальной программы являются:

- Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения;

- Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения и водоотведения;

Прогнозные [значения](#Par3218) показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к Муниципальной программе.

**2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Муниципальной программы**

Сроки реализации Программы – 2014 – 2017 годы (этапы программой не предусмотрены)

Реализация Муниципальной программы позволит:

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг;

- сократить количество аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения;

- обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения муниципального образования.

 **3. Основные мероприятия Муниципальной программы**

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие устойчивое функционирование и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении.

**4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования**

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых актов не требуется, в случае предоставления субсидий необходимо принятие Порядка использования субсидий.

 **5.Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

 **муниципальной программы**

**Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет – 7227,7 тыс. руб.,**

**Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет:**

Бюджет Коськовского сельского поселения – **3197,4 тыс. руб**.;

В том числе по годам:

* **2014 год – 1972,6 тыс. руб.,**

Бюджет Коськовского сельского поселения – 1972,6 тыс. руб.;

* **2015 год – 609,6 тыс. руб.,**

Бюджет Коськовского сельского поселения – 307,6 тыс. руб.;

 - **2016 год** – **307,6** тыс. руб.,

Бюджет Коськовского сельского поселения – 307,6 тыс. руб.;

 - **2017 год** – **307,6** тыс. руб.,

Бюджет Коськовского сельского поселения – 307,6 тыс. руб.;

 Бюджет Ленинградской области – 4030,3 тыс.руб.

В том числе по годам:

* **2015 год – 4030,3 тыс. руб.**

 **6. План реализации муниципальной программы**

План реализации муниципальной программы изложен в приложении № 2 к программе.

 **7. Риски реализации Муниципальной программы и меры по управлению рисками**

 При реализации муниципальной программы необходимо учитывать финансовые риски, связанные с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий из средств Коськовского сельского поселения. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы.

 В ходе реализации осуществляется постоянный контроль за выполнением мероприятий и формируются ежеквартальные отчеты.

 **8. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы**

 Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии **с**  **пунктом 5.7.** «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Коськовском сельском поселении», утвержденного постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 08 ноября 2013 года № 06-196-1-а.

 Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится администрацией Коськовского сельского поселения.

 Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится на основе анализа:

 **степень достижения целей и решения задач** Муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной программы и их прогнозных значений в соответствии с приложением к Программе;

 **степени реализации мероприятий** Муниципальной программы на основесопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов Муниципальной программы.

**Приложение №1**

к муниципальной программе

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры

 в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы»

 утвержденной постановлением администрации

Коськовского сельского поселения

 от 15 июня 2015 года № 06-75-а

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

 **показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** |
| **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** |
| 1. |  Уменьшение количество аварий на объектах теплоснабжения к текущему году | % | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения к текущему году | % | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры

 в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы»

 утвержденной Постановлением администрации

 Коськовского сельского поселения

от 15 июня 2015 года № 06-75-а

**План мероприятий по реализации муниципальной программы**

**"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы)** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель участник** | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)** |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **Мероприятие 1. Поддержка коммунального хозяйства** |
| В том числе: |
| Приобретение оборудования для коммунального хозяйства | Администрация Коськовского сельского поселения | 2014 | 1833,8 | 0,0 | 0,0 | 1833,8 | 0,0  |  |
| 2015 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0  |  |
| 2016 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0  |  |
| 2017 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| **2014-2017** | **2133,8** | **0,0** | **0,0** | **2133,8** | **0,0** |  |
| Капитальный ремонт объектов водоснабжения  | Администрация Коськовского сельского поселения | 2014 | 124,1 | 0,0 | 0,0 | 124,1 | 0,0  |  |
| 2015 | 2053,9 | 0,0 | 1669,3 | 384,6 | 0,0  |  |
| 2016 | 207,6 | 0,0 | 0,0 | 207,6 | 0,0  |  |
| 2017 | 207,6 | 0,0 | 0,0 | 207,6 | 0,0  |  |
| **2014-2017** | **2593,2** | **0,0** | **1669,3** | **923,9** | **0,0** |  |
| Капитальный ремонт объектов теплоснабжения |  | 2014 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 |  |
| 2015 | 2486,0 | 0,0 | 2361,0 | 125,0 | 0,0 |  |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2014-2017** | **2500,7** | **0,0** | **2361,0** | **139,7** | **0,0** |  |
| ***Всего по муниципальной программе*** |  | **2014-2017** | **7227,7** | **0,0** | **4030,3** | **3197,4** |  **0,0** |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры

 в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы»

 утвержденной Постановлением администрации

 Коськовского сельского поселения

от 15 июня 2015 года № 06-75-а

**План**

**мероприятий Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района по реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы» в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Всего (тыс. рублей)** | **Областной бюджет (тыс. рублей)** | **Местный бюджет (тыс. рублей)** |
| **1.** | Восстановление участка тепловых сетей от УТ-6 до УТ-7 дер. Коськово | **1885,7** | **1791,0** | **94,7** |
| **2.** | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-2 до Н.О. 1 дер. Коськово | **600,3** | **570,0** | **30,3** |
|  | **ИТОГО:** | **2486,0** | **2361,0** | **125,0** |