- АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- (АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 января 2018 года			№ 07-01-а

Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения, на 2016 год

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», администрация Мелегежского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения, на 2016 год. (приложение № 1, приложение № 2).

2. Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения, на 2016 год, подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации Мелегежского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Постановление администрации Мелегежского сельского поселения от 29 августа 2017 года № 07-141-а «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения, на 2016 год» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации.

- Глава администрации							С.Ю. Прохоренко

- Огурцова Н.Н.

- 38-245

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 10 января 2018 № 07-01-а

(приложение № 1)

Краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | д. Мелегежская Горка, д. 11 | 1976 | - | кирпич | 2 | 3 | 851,90 | 850,58 | 619,19 | 43 | 6437280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6437280,00 | 7556,38 | 14593,70 | 30.12. 2017 | РО |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | 851,90 | 850,58 | 619,19 | 43 | 6437280,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 6437280,00 | 7556,38 | 14593,70 | - | - |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6437280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6437280,00 | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 10 января 2018 № 07-01-а

(приложение № 2)

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту,

на территории муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  |  | утепление фасадов |  |  | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке |  |
|  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения |  | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт вентканалов и дымоходов | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | ед. | руб | кв.м. |  | руб. | квм | руб | кв.м | руб. | руб. | куб.м. | руб. |  | кв.м. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| 1 | д. Мелегежская Горка д. 11 | 6437280,00 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | 662 | 2205059,00 | - | - | 810 | 1460951,00 | - | - | - |  | 630 | 2771270,00 | - | - |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | 6437280,00 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | 662 | 2205059,00 | - | - | 810 | 1460951,00 | - | - | - |  | 630 | 2771270,00 | - | - |  |
| Осуществление строительного контроля |  | 137757,80 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | 662 | 47188,27 | - | - | 810 | 31264,35 | - | - | - |  | 630 | 59305,18 | - | - |  |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  | 6575037,80 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | 662 | 2252247,27 | - | - | 810 | 1492215,35 | - | - | - |  | 630 | 2830575,18 | - | - |  |