#G0АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2021 года	           № 07-11-а

Об утверждении муниципальной целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В соответствии с пунктом 5  статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Мелегежского сельского поселения от 21 сентября 2009 года №07-284, постановлением администрации Мелегежского сельского поселения от 14 ноября 2013 года №07-174-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Мелегежского сельского поселения», постановлением администрации Мелегежского сельского поселения  от 10 октября 2020 года № 07-140-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Мелегежского сельского поселения» администрация Мелегежского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (приложение).

2. Финансирование расходов на реализацию мероприятий программы производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Мелегежского сельского поселения.

3. Постановление администрации Мелегежского сельского поселения от 15 октября 2020 года № 07-143-а «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации								С.Ю. Прохоренко

Лахтарина Ольга Николаевна

38-154

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 16 февраля 2021 года № 07-11-а

(приложение)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мелегежском сельском поселении»

| #G0Полное наименование | Муниципальная программа: «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Мелегежского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| - Программно-целевые инструменты | - Программно-целевые инструменты в муниципальной программе не применяются |
| Цель муниципальной программы | - повышение эффективности и безопасности функционирования сети, автомобильных дорог местного значения Мелегежского сельского поселения; -снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения Мелегежского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | - увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения; - капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения; - восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности; - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2021-2023 гг. составит 5 281,92 тыс. руб., в том числе: - из бюджета Мелегежского сельского поселения – 4296,32тыс. руб.: в том числе по годам: в 2021 году – 1296,32 тыс. руб. в 2022 году – 1500,00 тыс. руб. в 2023 году – 1500,00 тыс. руб. - из бюджета области- 0,00 тыс. руб. в том числе по годам: в 2021 году –985,600 тыс. руб. в 2022 году- 0,00 тыс. руб. в 2023 году- 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является содержание автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Мелегежского сельского поселения составляет 28,67 км.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В целях восстановления и улучшения эксплуатационных качеств, автомобильных дорог поселения необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования.

2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Основной целью Программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети, автомобильных дорог местного значения Мелегежского сельского поселения, снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения Мелегежского сельского поселения и необходимость производить капитальный ремонт и ремонт существующей дорожной сети.

2.1.Основные направления муниципальной политики в сфере

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

- Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-профилирование грунтовых дорог по населенным пунктам Мелегежского сельского поселения;

-проведение текущего ремонта улично-дорожной сети;

-разработка проектно-сметной документации.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Цель программы:

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения;

-обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности, входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляться путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых актов не требуется, в случае предоставления субсидий   необходимо принятие порядка использования субсидий.

4.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2021-2023 гг.  составит 4296,32 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Мелегежского сельского поселения – 5281,92 тыс. руб., в том числе:

в 2021 году – 1296,32 тыс. руб.

в 2022 году – 1500,00 тыс. руб.

в 2023 году – 1500,00 тыс. руб.

- из бюджета области- 0,00 тыс. руб.

в том числе по годам:

в 2021 году –985,60 тыс. руб.

в 2022 году- 0,00 тыс. руб.

в 2023 году- 0,00 тыс. руб.

5. План реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

План реализации изложен в приложении № 2 к Паспорту муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мелегежском сельском поселении».

.

6. Риски реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– риск с сокращением объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мелегежского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Мелегежского сельского поселения от 14 ноября 2013 года №07-174-а.

Приложение №1

к паспорту муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения»

утвержденной постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 16 февраля 2021 года № 07-11-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения» утвержденной

постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 16февраля 2021 года №07-11-а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет (МСП) | Прочие источ- ники финан- сиро- вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорог местного значения | Администрация Мелегежского сельского поселения | 2021 | 241,92 |  | 0,00 | 0,00 | 241,92 | 0,00 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Никольская в д. Плесо (участок от дома № 2 до № 27), (участок от дома №7 до пожарного водоема) на участке (от дома № 2 до № 27), протяжённостью 490 м, шириной покрытия 3 м на участке (от дома № 7 до пожарного водоема) протяженностью 110 м, шириной покрытия 3 м | Администрация Мелегежского сельского поселения | 2021 | 1120,00 |  | 0,00 | 985,6 | 134,400 | 0,00 |
| Освещение дорог | Администрация Мелегежского сельского поселения | 2021 | 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Содержание дорог местного значения | Администрация Мелегежского сельского поселения | 2021 | 320,00 |  | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 2021 | 2281,92 |  | 0,00 | 985,6 | 1296,32 | 0,00 |
| Ремонт и содержание дорог местного значения | Администрация Мелегежского сельского поселения | 2022 | 1500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 |
| Ремонт и содержание дорог местного значения | Администрация Мелегежского сельского поселения | 2023 | 1500,00 |  | 0,00 | - | 1500,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе: |  | 2021-2023 | 5281,92 |  | 0,00 | 985,6 | 4296,32 | 0,00 |