- АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- (АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 июня 2014 г.		№ 07-84-а

Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты") администрации муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района  Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2014 году

В целях реализации Плана ремонта автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год администрация Мелегежского сельского поселения и в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 4  Устава Мелегежского сельского поселения, администрация Мелегежского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий ("Дорожную карту")  администрации муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района  Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2014 году (Приложение).

2.Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

и.о. главы администрации 								С.Ю. Прохоренко

| Утверждено постановлением администрации Мелегежского сельского поселения от 03 июня 2014 года № 07-84-а Приложение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2014 году |  |  |  |  |  |
|  | I. Общее описание "дорожной карты" |  |  |  |  |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |  |  |  |  |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |  |  |  |  |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |  |  |  |  |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |  |  |  |  |
|  | II. Формирование муниципальной программы |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |
| II. Формирование муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ | В срок до 15 марта текущего финансового года | Администрация МО Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ |  |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ |  |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация МО Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Правовой акт Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты |  |
| II | Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |  |  |  |  |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2014 году за счет средств дорожного фонда | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |  |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |  |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |
| III | Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |  |  |  |  |
| а | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах |  |  |  |  |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |  |
| 1.1 | «Ремонт автомобильной дороги д. Мелегежская Горка, от ул. Центральная («МУ Андреевский ЦКиД») до сенного сарая на участке от МУ Андреевский ЦКиД до дома № 14» | В срок до 27.07.2014 г. |  | подрядная организация по итогам проведения аукциона. |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |  |
| 2.1 | «Ремонт автомобильной дороги д. Мелегежская Горка, от ул. Центральная («МУ Андреевский ЦКиД») до сенного сарая на участке от МУ Андреевский ЦКиД до дома № 14» | В срок до 30.10.2014 г. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |  |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |  |
| 3.1 | «Ремонт автомобильной дороги д. Мелегежская Горка, от ул. Центральная («МУ Андреевский ЦКиД») до сенного сарая на участке от МУ Андреевский ЦКиД до дома № 14» | В срок до 15.11.2014 г. |  | Утвержден 03.11.2014 г. |  |
| IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |  |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |  |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |  |