ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2020года (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2020 года |  |  |  | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт участка дороги местного значения в дер. Лукино ул. Ключевая от дома 32 до дома 41 | 1 шт | 0 | 976900,00 | 925900,00 | 50000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 976900,00 | 925900,00 | 50000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ _Вихпров В.В._ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ ___Богданова С.О.____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель __Богданова С.О. 8(81367)41623_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) - М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участка дороги местного значения в дер. Лукино ул. Ключевая от дома 32 до дома 41 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2020 года | Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №01453000096200003530001 от 14.09.2020 г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги местного значения | 4 квартал 2020 года | Подрядная организация | Отремонтированный участок дороги местного значения в дер. Лукино ул. Ключевая от дома 32 до дома 41 | По срокам указанным в договоре |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2020 года | Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приемки выполненных работ | По срокам указанным в договоре |
| - Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2020 года | Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту | В соответствии с муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.10.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы не требуется |