Целевые показатели

результативности предоставления субсидии

по состоянию на 01.07.2019 г.

| № п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Значение показателя результативности использования субсидии плановое | Значение показателя результативности использования субсидии фактическое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство детской площадки с благоустройством территории около домов 15 и 16 в дер. Пашозеро | шт | 1 | 0 |
| 2 | Устройство пешеходных дорожек и зоны отдыха перед жилым домом № 13 в дер. Пашозеро | м2 | 75 10 | 0 0 |