Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 12 ноября 2013 г. № 08-124-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

наименование муниципальной программы

|  | 4 | квартал | 2017 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Администрация Пашозерского сельского поселения______________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2017_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2017 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Основное мероприятие 1. Поддержка существующей сети дорог Пашозерского сельского поселения , в том числе: | 760,1 |  |  | 760,1 |  | 759,4 |  | 0,0 | 759,4 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 225,0 |  |  | 225,0 |  | 224,9 |  |  | 224,9 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  | Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 515,1 |  |  | 515,1 |  | 514,5 |  |  | 514,5 |  |
|  | ИТОГО | 760,1 |  |  | 760,1 |  | 759,4 |  | 0,0 | 759,4 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. Отчет представляется с пояснительной запиской, а при несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение причин.

3.  К отчету прилагается