Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 22 октября 2021 г. № 08-78-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

наименование муниципальной программы

|  | 9 | месяцев | 2022 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Администрация Пашозерского сельского поселения______________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2022_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 9 месяцев 2022 года (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1. Поддержка существующей сети дорог Пашозерского сельского поселения, в том числе: | 1002,1 |  |  | 1002,1 |  | 685,8 |  |  | 685,8 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 360,5 |  |  | 360,5 |  | 269,0 |  |  | 269,0 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 14,0 |  |  | 14,0 |  |
|  | Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 542,1 |  |  | 542,1 |  | 312,2 |  |  | 312,2 |  |
|  | Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 219,5 |  |  | 219,5 |  | 90,6 |  |  | 90,6 |  |
|  | ИТОГО | 1142,1 |  |  | 1142,1 |  | 685,8 |  |  | 685,8 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. Отчет представляется с пояснительной запиской, а при несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение причин.

3.  К отчету прилагается