Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 12 ноября 2013 г. № 08-124-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Пашозерском сельском поселении на 2014-2017 годы»

наименование муниципальной программы

|  | 2 | квартал | 2015 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Администрация Пашозерского сельского поселения______________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2015_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Поддержка коммунального хозяйства, в том числе: | 1431,6 |  | 887.0 | 544,6 |  | 72,7 |  |  | 72,7 |  |
|  | Софинансирование капитального ремонта объектов коммунального хозяйства | 247.4 |  |  | 247.4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Приобретение оборудования для коммунального хозяйства | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 72,7 |  |  | 72,7 |  |
|  | Капитальный ремонт (замена) водоводяных подогревателей в котельной, дер. Пашозеро | 504.2 |  | 479.0 | 25.2 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Капитальный ремонт участка ТС от УТ-1 до жилого дома № 16, дер. Пашозеро | 430.0 |  | 408.0 | 22.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. Отчет представляется с пояснительной запиской, а при несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение причин.

3.  К отчету прилагается