АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАШОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 октября 2018 года                                        № 08-99-а

Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В соответствии с пунктом 5  статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Пашозерского сельского поселения от 12 ноября  2013 года № 08-124-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Пашозерского сельского поселения», постановлением администрации Пашозерского сельского поселения от 14 октября 2015 года № 08-120-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пашозерского сельского поселения», администрация Пашозерского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Пашозерского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава администрации

Пашозерского сельского поселения:                                            В.В. Вихров

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пашозерского сельского поселения

от 15 октября .2018 года № 08-99-а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| #G0Полное наименование | Муниципальная программа: «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пашозерского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| - Программно-целевые инструменты | - Программно-целевые инструменты в муниципальной программе не применяются |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог |
| Задачи муниципальной программы | Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 3243,1 тыс. руб. Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет 3243,1тыс. руб.: - бюджет Ленинградской области – 552,6 тыс. руб. - бюджет Тихвинского района – 220,5 тыс. руб. - бюджет Пашозерского сельского поселения – 2470,0 тыс. руб.; в том числе по годам: в 2019 году - из средств дорожного фонда Пашозерского сельского поселения – 823,5 тыс. руб. в 2020 году - из средств дорожного фонда Пашозерского сельского поселения – 1099,8 тыс. руб. в 2021 году - из средств дорожного фонда Пашозерского сельского поселения – 1319,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является содержание  автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Пашозерского сельского поселения составляет 12.9 км. Все эти дороги являются  грунтовыми.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В целях восстановления и улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования.

В связи с тем, что Пашозерское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решать проблему ремонта и содержания дорог, финансирование мероприятий Программы может также осуществляться за счет средств областного, районного  бюджета и внебюджетных источников.

2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Основной целью Программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Пашозерского сельского поселения, снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения Пашозерского сельского поселения. Необходимо производить капитальный ремонт и ремонт существующей дорожной сети.

2.1.Основные направления муниципальной политики в сфере «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

-капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

-профилирование грунтовых дорог по населенным пунктам Пашозерского сельского поселения

-проведение текущего ремонта улично-дорожной сети,

-разработка проектно-сметной документации;

-освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.2. Цели и задачи муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Тактическая цель Программы:

- повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог

Тактические задачи Программы:

- капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов.

Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

-Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых  актов не требуется, в случае  предоставления  субсидий   необходимо принятие Порядка  использования субсидий.

4.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» составляет

- бюджет Ленинградской области – 552,6 тыс. руб.

- бюджет Тихвинского района – 220,5 тыс. руб.

- бюджет Пашозерского сельского поселения – 2470,0 тыс. руб.;

в том числе по годам:

в 2019 году -

из средств дорожного фонда Пашозерского сельского поселения – 823,5 тыс. руб.

в 2020 году -

из средств дорожного фонда Пашозерского сельского поселения – 1099,8 тыс. руб.

в 2021 году -

из средств дорожного фонда Пашозерского сельского поселения – 1319,8  тыс. руб.

5. План реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

изложен в приложении № 2

6. Риски реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

–  риск с сокращением объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Пашозерского сельского поселения», утвержденного постановлением администрации Пашозерского сельского поселения от 12 ноября 2013 года № 08-124-а.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт

автомобильных дорог общего

пользования местного значения»

утвержденной постановлением администрации

Пашозерского сельского поселения

от.15 октября 2018 г. № 08-99-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт

автомобильных дорог общего

пользования местного значения»

утвержденной постановлением администрации

Пашозерского сельского поселения

от 15 октября 2018 г. № 08-99-а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) |  | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Бюджет Тихвинского района | Местный бюджет | Прочие источ-ники финан- сиро- вания |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1. Поддержка существующей сети дорог Пашозерского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2019 | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2020 | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2021 | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов |  | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2019 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 0,0 |
|  |  |  | 2020 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2021 | 220,0 |  | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 |
| Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2019 | 500,0 |  | 0,0 | 0,0 | 402,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2020 | 500,0 |  | 0,0 | 0,0 | 402,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2021 | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 | 402,0 | 0,0 |
| Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов | Администрация Пашозерского сельского поселения |  | 2019 | 73,5 |  | 0,0 | 73,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2020 | 73,5 |  | 0,0 | 73,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2021 | 73,5 |  | 0,0 | 73,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета | Администрация Пашозерского сельского поселения |  | 2020 | 276,3 |  | 276,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2021 | 276,3 |  | 276,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1. |  |  | 2019 | 823,5 |  | 0,0 | 73,5 | 750,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2020 | 1099,8 |  | 276,3 | 73,5 | 750,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2021 | 1319,8 |  | 276,3 | 73,5 | 970,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 2019-2021 | 3243,1 |  | 552,6 | 220,5 | 2470,0 | 0,0 |