- Приложение 3

- к соглашению №15 от 08.05.2019г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь-сентябрь 2019 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб. |  |  | Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб. |  |  | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб. |  |  | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. числе |  | Всего | в т.ч. числе |  |  | Всего | в т.ч. числе |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Капитальный ремонт здания Дома культуры в части кровли в поселке Шугозеро Шугозерского сельского поселения Тихвинского района по адресу: п.Шугозеро, ул. Советская, д.42 | 5658,29 | 5375,3755 | 282,9145 | 0 | 0 | 0 | 3875928,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | готовность объекта 100%, |

Целевое использование субсидий в сумме _________0 (Ноль) рублей 00 копеек______________ подтверждаю.

(цифрами и прописью)

И.о.главы администрации        _________      Смирнова Н.Ф. « 01 » октября 2019 года

(Должность)                                  (подпись)              (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования                     _________         Цветкова Г.А. « 01 » октября 2019 года

(подпись)            (фамилия, инициалы)

- Место для печати

- Приложение 5

к соглашению №15 от 08.05.2019г.

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за девять месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт здания Дома культуры в части кровли в поселке Шугозеро Шугозерского сельского поселения Тихвинского района по адресу: п.Шугозеро, ул. Советская, д.42 | процент выполнения работ по объекту | % | 0 | 0 | 100 |  |

Администрация: И.о.главы администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области ______________ Н.Ф.Смирнова (ФИО)

Место для печати