- Приложение 3

- к соглашению №15 от 08.05.2019г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за первое полугодие 2019 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб. |  |  | Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб. |  |  | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб. |  |  | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. числе |  | Всего | в т.ч. числе |  |  | Всего | в т.ч. числе |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Капитальный ремонт здания Дома культуры в части кровли в поселке Шугозеро Шугозерского сельского поселения Тихвинского района по адресу: п.Шугозеро, ул. Советская, д.42 | 5658,29 | 5375,3755 | 282,9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 24.06.2019г № 0145300009619000255 |

Целевое использование субсидий в сумме _________0 (Ноль) рублей 00 копеек______________ подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации              _________     _Соколова Н.С._ « 01 » июля 2019 года

(Должность)                                  (подпись)              (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования                     _________     _Цветкова Г.А.__ « 01 » июля 2019 года

(подпись)            (фамилия, инициалы)

- Место для печати