- ОТЧЕТ
о реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении на 2014-2017 годы

наименование муниципальной программы

| За | 1 | квартал | 2015 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________Администрация Шугозерского сельского поселения_____________________________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2015 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2015 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 570,6 |  |  | 570,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог местного значения, в т.ч. -очистка дорог от снега, -поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог. | 421,7 |  |  | 421,7 |  | 175,8 |  |  | 175,8 |  |
| Итого по программе: |  | 1002,3 |  |  | 1002,3 |  | 175,8 |  |  | 175,8 |  |