Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Шугозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Шугозерского сельского поселения

от 21 октября 2021 г. № 10-123-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

наименование муниципальной программы

|  | 1 | полугодие | 2023 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Администрация Шугозерского сельского поселения______________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2023_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 1 полугодие 2023 года (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1. Поддержка существующей сети дорог Шугозерского сельского поселения, в том числе: | 3919,1 |  |  | 3919,1 |  | 2518,3 |  |  | 2518,3 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1833,7 |  |  | 1833,7 |  | 970,7 |  |  | 970,7 |  |
|  | Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1823,7 |  |  | 1823,7 |  | 1369,2 |  |  | 1369,2 |  |
|  | Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 261,7 |  |  | 261,7 |  | 178,4 |  |  | 178,4 |  |
|  | ИТОГО | 3919,1 |  |  | 3919,1 |  | 2518,3 |  |  | 2518,3 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

Глава администрации 				Н.С. Соколова

Главный бухгалтер				Т.А. Хомякова