ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2017  года (нарастающим итогом)

Шугозерское сельское поселение  Тихвинского муниципального района

| Наимено-вание проекта |  | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  |  | Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  |  |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) |  | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) |  | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) |  | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) |  | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |
| Ремонт пешеходных дорожек между домом № 4 по ул. Пролетарской и № 29 по ул. Советской, между домом № 23 и № 27 по ул. Советской и приобретение снегоуборочной техники |  | 100 п/м 1 шт.. | 0 | 908174 | 830900 | 20574 | 56700 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 830900 |
| Ремонт пожарного водоема поселок Шугозеро пруд (самотечный колодец) возле ул. Советская д.50 и место забора воды возле ул. Советская д.33а |  | 1 шт. 1 шт. | 0 1 шт. | 281000 | 256100 | 6600 | 18300 |  | 120000 |  | 109700 |  | 2700 |  | 7600 |  | 120000 |  | 109700 |  | 2700 |  | 7600 | 146400 |
| Итого |  | 100 п/м 3 шт. | 1 шт. | 1189174 | 1087000 | 27174 | 75000 |  | 120000 |  | 109700 |  | 2700 |  | 7600 |  | 120000 |  | 109700 |  | 2700 |  | 7600 | 977300 |
|  | И.о.главы администрации поселения ____________ Н.Ф.Смирнова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель финансового органа ___________ Г.А. Цветкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ |  |  |  | Л.В.Бурак |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель С.Н. Котова 8-81367-44-197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 01.10.2017 года

Ежеквартальный отчет 
Администрации  Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально- экономическое развитие муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт пешеходных дорожек между домом № 4 по ул. Пролетарской и № 29 по ул. Советской, между домом № 23 и № 27 по ул. Советской и приобретение снегоуборочной техники |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка конкурсной документации | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Документация для проведения запроса котировок и аукциона | Получено положительное заключение экспертизы сметной документации |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Проведены конкурсные процедуры по ремонту пешеходных дорожек между домом № 4 по ул. Пролетарской и № 29 по ул. Советской, между домом № 23 и № 27 по ул. Советской, заключен муниципальный контракт №0145300009617000311-0260784-01 от 25.09.2017г. Готовятся документы для проведения конкурсных процедур на приобретение снегоуборочной техники. |
| 1.3. | Проведение работ по ремонту пешеходной дорожки между домом № 4 по ул. Пролетарской и № 29 по ул. Советской, между домом № 23 и № 27 по ул. Советской и приобретение снегоуборочной техники | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | ремонт пешеходной дорожки между домом № 4 по ул. Пролетарской и № 29, между домом № 23 и № 27 по ул. Советской по ул. Советской, благоустройство территории и приобретение снегоуборочной техники | ведутся ремонтные работы |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным договором | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Шуго зерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| 2. | Ремонт пожарного водоема поселок Шугозеро пруд (самотечный колодец) возле ул. Советская д. 50 и место забора воды возле ул. Советская д. 33а |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка конкурсной документации | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Документация для проведения запроса котировок | Готовятся документы для проведения конкурса по ремонту пожарного водоема. Место забора воды в п. Шугозеро обустроено |
| 2.2. | Проведение конкурсных процедур | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципальных контрактов | Заключены договора подряда №03/07-17 от 03.07.2017г. и №10/06-П от 10.06.2017г. |
| 2.3. | Проведение работ по ремонту пожарного водоема и обустройство места забора воды, поселок Шугозеро пруд (самотечный колодец) возле ул. Советская д.50 и место забора воды возле ул. Советская д.ЗЗа | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | ремонт пожарного водоема и обустройство места забора воды, поселок Шугозеро пруд (самотечный колодец)возле ул. Советская д.50 и место забора воды возле ул. Советская д.ЗЗа | 3-4 квартал 2017 года |
| 2.4. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным договором | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | По месту забора воды в п. Шугозеро подписан акт о приемке выполненных работ №1 от 18.07.2017г., получена товарная накладная №137 от 28.06.2017г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 2 | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 3 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет за 1,2,3 квартал 2017г. |
| 4 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | корректировка муниципальной программы производилась в связи с корректировкой бюджета по решению депутатов от 31 июля 2017 года № 10-110 в связи с поступлением средств от депутата Пустотина Н.И. на приобретение оборудования и установку детского игрового комплекса |

И.О.главы администрации

МО Шугозерское  сельское поселение

________________________ Н.Ф. Смирнова

М.П.