ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.01.2018  года (нарастающим итогом)

Шугозерское сельское поселение  Тихвинского муниципального района

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  |  |  | Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) |  | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) |  | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) |  | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |
| Ремонт пешеходных дорожек между домом № 4 по ул. Пролетарской и № 29 по ул. Советской, между домом № 23 и № 27 по ул. Советской и приобретение снегоуборочной техники, моторизированного инструмента для скашивания травы, контейнеров | 100 п/м 1 шт. 4 шт. 5 шт. | 100 п/м 1 шт. 4 шт. 5 шт. | 876016,95 | 800665 | 20596,95 |  | 54755 |  | 876016,95 |  | 800665 |  | 20596,95 |  | 54755 |  | 876016,95 |  | 800665 | 20596,95 |  | 54755 | 0 |  |
| Ремонт пожарного водоема поселок Шугозеро пруд (самотечный колодец) возле ул. Советская д.50 и место забора воды возле ул. Советская д.33а ремонт контейнерных площадок | 1 шт. 1 шт. 1шт. 6 шт. | 1 1 шт. | 313157,1 | 286335 | 6577,05 |  | 20245 |  | 313157,1 |  | 286335 |  | 6577,05 |  | 20245 |  | 193157,1 |  | 176635 | 3877,05 |  | 12645 | 0 |  |
| Итого | 100 п/м 19 шт. | 100 п/м 19 шт. | 1189174 | 1087000 | 27174 |  | 75000 |  | 1189174 |  | 1087000 |  | 27174 |  | 75000 |  | 1069174,05 |  | 977300 | 24474 |  | 67400 | 0 |  |
| Глава администрации поселения ____________ НС. Соколова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ Г.А. Цветкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ |  |  |  | Л.В.Бурак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель С.Н. Котова 8-81367-44-197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 01.01.2018 года

Ежеквартальный отчет 
Администрации  Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально- экономическое развитие муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт пешеходных дорожек между домом № 4 по ул. Пролетарской и № 29 по ул. Советской, между домом № 23 и № 27 по ул. Советской и приобретение снегоуборочной техники, моторизированного инструмента для скашивания травы, контейнеров |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка конкурсной документации | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Документация для проведения запроса котировок и аукциона | Конкурс проведен |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | муниципальный контракт №0145300009617000311-0260784-01 от 25.09.2017г. |
| 1.3. | Проведение работ по ремонту пешеходной дорожки между домом № 4 по ул. Пролетарской и № 29 по ул. Советской, между домом № 23 и № 27 по ул. Советской и приобретение снегоуборочной техники, моторизированного инструмента для скашивания травы, контейнеров | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | ремонт пешеходной дорожки между домом № 4 по ул. Пролетарской и № 29, между домом № 23 и № 27 по ул. Советской по ул. Советской, благоустройство территории и приобретение снегоуборочной техники | Договора |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным договором | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Шуго зерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт-приема передачи |
| 2. | Ремонт пожарного водоема поселок Шугозеро пруд (самотечный колодец) возле ул. Советская д.50 и место забора воды возле ул. Советская д.33а ремонт контейнерных площадок |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка конкурсной документации | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Документация для проведения запроса котировок | Место забора воды, пожарного водоема поселок пруд в п. Шугозеро обустроено, ремонт контейнерных площадок произведен |
| 2.2. | Проведение конкурсных процедур | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципальных контрактов | Заключены договора подряда №03/07-17 от 03.07.2017г. и №10/06-П от 10.06.2017г. |
| 2.3. | Проведение работ по ремонту пожарного водоема и обустройство места забора воды, поселок Шугозеро пруд (самотечный колодец) возле ул. Советская д.50 и место забора воды возле ул. Советская д.ЗЗа | 3-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | ремонт пожарного водоема и обустройство места забора воды, поселок Шугозеро пруд (самотечный колодец)возле ул. Советская д.50 и место забора воды возле ул. Советская д.ЗЗа | Работы проведены |
| 2.4. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным договором | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | По месту забора воды в п. Шугозеро подписан акт о приемке выполненных работ №1 от 18.07.2017г., получена товарная накладная №137 от 28.06.2017г. Акт приемки выполненных работ |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 2 | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 3 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет за 1,2,3, 4 квартал 2017г. |
| 4 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | корректировка муниципальной программы производилась в связи с корректировкой бюджета по решению депутатов от 31 июля 2017 года № 10-110 в связи с поступлением средств от депутата Пустотина Н.И. на приобретение оборудования и установку детского игрового комплекса |

Глава администрации

МО Шугозерское  сельское поселение

________________________ Н.С. Соколова

М.П.