ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Приобретение и установка светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные для населенных пунктов д. Андронниково, д. Анхимово, д. Верховье, д. Большая Палуя, д. Бурмакино, , д. Григино, д. Заречье, д. Ивановское, д. Кильмуя, д. Кузьминка, д. Клюшниково, д. Лепуя, д. Лизаново, д. Малая Палуя, д. Мишуково, д. Мошково, д. Никульское, д. Нюрево, д. Олешково, д.Погорелец, д.Поречье, д. Самара, д.Селище, д.Сельцо, д. Тимошино, д.Ульяница, д. Ушаково, д. Чуганово, д. Чудское, д. Шуйга | 1452265,00 | 78087,01 | 31828,17 | 1451824,85 | 78087,01 | 31828,17 | 1451824,85 | 78087,01 | 31828,17 | 440,15 | ИП Белых А.Г. | №2 от 09.09.2019г., №3 от 09.09.2019г., №4 от 09.09.2019г., №5 от 09.09.2019г., №6 от 09.09.2019г., №7, от 09.09.2019г., №8 от 09.09.2019г. | Приобретение и установка светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные для населенных пунктов | 1561740,03 | 1561740,03 | акт № 6/2 от 13.12.2019г., №7/3 от 13.12.2019г.,№4/4 от 27.11.2019г., №8/5 от 12.12.19, №2/6 от 30.10.2019г., №5/7 от 27.11.2019г., №9/8 от 16.12.2019г. | 99,9 |
| Устройство пожарного резервуара для воды в д. Ульяница ул. Звездная, напротив д. № 12 | 325277,00 | 17495,00 | 7131,00 | 325277,00 | 17495,00 | 7131,00 | 325310,00 | 17495,00 | 7131,00 | 0 | ООО «Золотой век» | № 0145300009619000362 от 6.08.2019г. | устройству пожарного резервуара для воды в д. Ульяница ул. Звездная, напротив д. № 12 | 349938,00 | 349938,00 | Акт №190819-002 от 19.08.2019г. | 100 |
| Приобретение оборудования и установка детского игрового и спортивного комплекса в д. Верховье ул. Речная, д. №1, д. Олешково, ул. Народная, напротив дома №23, д. Селище ул. Березовая д.№11-24, приобретение и установка уличных тренажеров в деревне Кильмуя ул. Лесная д.24-26 | 439646,00 | 23647,00 | 9638,00 | 439646,00 | 23647,00 | 9638,00 | 439646,00 | 23647,00 | 9638,00 | 0 | ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ» | № 005520/21/19 от «07» октября 2019 года, № 005522/21/19 от 20.08.2019г., доаолнительное соглашение к договору № 005522/21/19 г «01» октября 2019 года, № 005521/21/19 «20» августа 2019 года, 10-72 от 02.07.2019г. | Приобретения оборудования и установки детского игровою и спортивного комплекса | 472931,00 | 472931,00 | акт приема –передачи оборудования от 28.10.2019г., от 13.11.2019г., от 28.10.2019г., товарная накладная от 04.07.2019г №190704/1 | 100 |
| Ремонт общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14 | 63612,00 | 3421,40 | 1394,60 | 63612,00 | 3421,40 | 1394,60 | 63612,00 | 3421,40 | 1394,60 | 0 | ИП Волгапкин Д.В. | №1 от 1.08.2019г. | ремонт общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14 | 68428,00 | 68428,00 | №23 от 19.08.2019г. | 100 |
| Итого | 2280800 | 122650,41 | 49991,77 | 2280359,85 | 122650,41 | 49991,77 | 2280392,85 | 122650,41 | 49991,77 | 440,15 |  |  |  |  |  |  | 99,9 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области: ___________________(. Соколова Н.С.) (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования _________________ (Цветкова Г.А.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Котова С.Н. 88136744197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 4 | 4 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные для населенных пунктов д. Андронниково, д. Анхимово, д. Верховье, д. Большая Палуя, д. Бурмакино, , д. Григино, д. Заречье, д. Ивановское, д. Кильмуя, д. Кузьминка, д. Клюшниково, д. Лепуя, д. Лизаново, д. Малая Палуя, д. Мишуково, д. Мошково, д. Никульское, д. Нюрево, д. Олешково, д.Погорелец, д.Поречье, д. Самара, д.Селище, д.Сельцо, д. Тимошино, д.Ульяница, д. Ушаково, д. Чуганово, д. Чудское, д. Шуйга | шт. | 177 | 177 |
| 2 | Устройство пожарного резервуара для воды в д. Ульяница ул. Звездная, напротив д. № 12 | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Приобретение оборудования и установка детского игрового и спортивного комплекса в д. Верховье ул. Речная, д. №1, д. Олешково, ул. Народная, напротив дома №23, д. Селище ул. Березовая д.№11-24, приобретение и установка уличных тренажеров в деревне Кильмуя ул. Лесная д.24-26 | шт. | 4 | 4 |
| 4 | Ремонт общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14 | шт. | 1 | 1 |