Приложение № 4

к Соглашению

от «13» Февраля 2023 г. № 147/149

| ОТЧЕТ о достижении показателей результатов использования Субсидии по состоянию на «01» января 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Наименование бюджета муниципального образования |  |  | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета |  |  | комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  |  | «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Периодичность: |  |  | квартальная |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии |  | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии |  |  | Причина отклонения |
|  |  |  |  |  | плановое |  | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Благоустройство дорог на ул. Центральная в дер. Кузьминка, ул. Городская в дер. Андронниково, ул. Береговая дер. Григино, ул. Социальная в дер. Никульское, ул. Березовая в дер. Селище | Количество реализованных проектов |  | ШТ | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Устройство пожарного водоема в дер. Заречье; ремонт пожарных водоемов в дер. Бурмакино и дер. Кильмуя; обустройство пожарных подъездов к озеру Шугозеро (Большое) в дер. Шуйга | Количество реализованных проектов |  | ШТ | 1 |  | 1 |  |

Шугозерское  сельское поселение Тихвинского муниципального района

(муниципальное образование)

И.о.главы администрации _______________ Н.Ф. Смирнова

(подпись)
                                  МП