#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2021 г. 			№ 10-156-а

Об утверждении перспективного плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении на 2022-2042 гг.

В целях создания безопасности движения, руководствуясь Федеральными  законами № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 года, № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании актов оценки технического состояния автомобильных дорог, общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, расположенных на территории Шугозерского сельского поселения

администрация Шугозерского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перспективный план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении на 2022-2042 гг  (приложение).

2. Предусмотреть финансирование указанных мероприятий в бюджете на 2022 год и последующие годы в объемах предоставленных полномочий на соответствующий финансовый год в рамках муниципальных программ «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении», «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения».

3. Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Шугозерского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Шугозерского сельского поселения: 					Н.С. Соколова

приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
Шугозерского сельского поселения
от 29.12.2021 г. № 10-156-а

Перспективный план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении на 2022-2042гг.

| № п/п | Наименование деревни | Наименование улиц | Характеристика покрытия | Протяженность (пог.м.) | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель | Осуществление контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Андронниково | ул. Северная | грунтовое улучшенное | 478 | Подсыпка ЩПС | 2026 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Строительная | грунтовое улучшенное | 276 | Подсыпка ЩПС | 2034 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Городская | грунтовое улучшенное | 681 | Подсыпка ЩПС | 2028 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Якорная | грунтовое улучшенное | 668 | Подсыпка ЩПС | 2023 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Ветеранов | грунтовое улучшенное | 159 | Подсыпка ЩПС | 2035 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Энергетиков | грунтовое улучшенное | 527 | Подсыпка ЩПС | 2029 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 2. | д. Анхимово | ул. Медовая | грунтовое улучшенное | 454 | Подсыпка ЩПС | 2040 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 3. | д. Большая Палуя | ул. Полевая | грунтовое улучшенное | 341 | Подсыпка ЩПС | 2024 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | пер. Полевой | грунтовое улучшенное | 195 | Подсыпка ЩПС | 2029 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Ключевая | грунтовое улучшенное | 306 | Подсыпка ЩПС | 2033 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | пер. Ключевой | грунтовое улучшенное | 157 | Подсыпка ЩПС | 2034 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 4. | д. Бурмакино | ул. Дорожная | грунтовое улучшенное | 456 | Подсыпка ЩПС | 2039 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 5. | д. Верховье | ул. Мостовая | грунтовое улучшенное | 468 | Подсыпка ЩПС | 2039 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Набережная | грунтовое улучшенное | 296 | Подсыпка ЩПС | 2039 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Речная | грунтовое улучшенное | 234 | Подсыпка ЩПС | 2039 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Нагорная | грунтовое улучшенное | 215 | Подсыпка ЩПС | 2039 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 6. | д. Григино | ул. Молочная | грунтовое улучшенное | 428 | Подсыпка ЩПС | 2040 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Береговая | грунтовое улучшенное | 280 | ПСД Подсыпка ЩПС | 2022 2023 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Почтовая | грунтовое улучшенное | 200 | Подсыпка ЩПС | 2040 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Трудящихся | грунтовое улучшенное | 1426 | Подсыпка ЩПС | 2040 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 7. | д. Заречье | ул. Золотова | грунтовое улучшенное | 479 | Подсыпка ЩПС | 2040 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Зареченская | грунтовое улучшенное | 1135 | Подсыпка ЩПС | 2024 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 8. | д. Ивановское | ул. Центральная | грунтовое улучшенное | 634 | Подсыпка ЩПС | 2042 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Ключевая | грунтовое улучшенное | 203 | Подсыпка ЩПС | 2042 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 9. | д. Кильмуя | ул. Лесная | грунтовое улучшенное | 984 | Подсыпка ЩПС | 2030 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 10. | д. Кузьминка | ул. Центральная | грунтовое улучшенное | 621 | Подсыпка ЩПС | 2023 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | пер. Центральный | грунтовое улучшенное | 187 | Подсыпка ЩПС | 2042 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Луговая | грунтовое улучшенное | 331 | Подсыпка ЩПС | 2038 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 11. | д. Лизаново | ул. Кузнечная | грунтовое улучшенное | 713 | Подсыпка ЩПС | 2040 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | пер. Кузнечный | грунтовое улучшенное | 76 | Подсыпка ЩПС | 2040 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Садовая | грунтовое улучшенное | 319 | Подсыпка ЩПС | 2040 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Прибрежная | грунтовое улучшенное | 600 | Подсыпка ЩПС | 2040 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 12. | д. Макарьино | пер. Заводской | грунтовое улучшенное | 165 | Подсыпка ЩПС | 2039 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Набережная | грунтовое улучшенное | 292 | Подсыпка ЩПС | 2038 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Песочная | грунтовое улучшенное | 388 | Подсыпка ЩПС | 2038 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Заречная | асфальт- грунтовое улучшенное | 409 | Подсыпка ЩПС | 2038 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Школьная | асфальт- грунтовое улучшенное | 222 | Подсыпка ЩПС | 2038 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Заводская | асфальт | 820 | Замена трубы | 2030 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 13. | д. Малая Палуя | ул. Родниковая | асфальт- грунтовое улучшенное | 600 | Подсыпка ЩПС | 2042 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Колхозная | грунтовое улучшенное | 419 | Подсыпка ЩПС | 2031 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 14. | д. Мишуково | ул. Весенняя | грунтовое улучшенное | 470 | Подсыпка ЩПС | 2036 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 15. | д. Мошково | ул. Солнечная | грунтовое улучшенное | 347 | ПСД | 2022 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Озерная | грунтовое улучшенное | 141 | Подсыпка ЩПС | 2034 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Полевая | грунтовое улучшенное | 166 | Подсыпка ЩПС | 2034 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 16. | д. Никульское | ул. Речная | грунтовое улучшенное | 377 | Подсыпка ЩПС | 2027 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Береговая | грунтовое улучшенное | 289 | Подсыпка ЩПС | 2028 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Прибрежная | грунтовое улучшенное | 164 | Подсыпка ЩПС | 2029 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Заречная | грунтовое улучшенное | 116 | Подсыпка ЩПС | 2029 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Садовая | грунтовое улучшенное | 246 | Подсыпка ЩПС | 2038 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Социальная | грунтовое улучшенное | 389 | Подсыпка ЩПС | 2023 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 17. | д. Олешково | ул. Народная | грунтовое улучшенное | 1351 | Подсыпка ЩПС | 2027 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | пер. Народный | грунтовое улучшенное | 332 | Подсыпка ЩПС | 2031 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Камышовая | грунтовое улучшенное | 260 | Подсыпка ЩПС | 2038 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 18. | д. Паньшино | ул. Романтиков | грунтовое улучшенное | 327 | Подсыпка ЩПС | 2041 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Пролетарская | грунтовое улучшенное | 213 | Подсыпка ЩПС | 2041 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 19. | д. Погорелец | ул. Майская | грунтовое улучшенное | 685 | Подсыпка ЩПС | 2026 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 20. | д. Поречье | ул. Лесная | грунтовое улучшенное | 235 | Подсыпка ЩПС | 2037 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Сенная | грунтовое улучшенное | 394 | Подсыпка ЩПС | 2037 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 21. | д. Самара | ул. Хвойная | грунтовое улучшенное | 748 | Подсыпка ЩПС | 2040 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 22. | д. Селище | ул. Березовая | грунтовое улучшенное | 379 | Подсыпка ЩПС | 2023 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 23. | д. Сельцо | ул. Нагорная | грунтовое улучшенное | 208 | Подсыпка ЩПС | 2039 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Связистов | асфальт- грунтовое улучшенное | 364 | Подсыпка ЩПС | 2039 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Тружеников | грунтовое улучшенное | 139 | Подсыпка ЩПС | 2039 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 24. | д. Тимошино | ул. Лесная | грунтовое улучшенное | 389 | Подсыпка ЩПС | 2022 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Проселочная | грунтовое улучшенное | 1096 | Подсыпка ЩПС | 2041 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 25. | д. Ушаково | ул. Моховая | грунтовое улучшенное | 715 | Подсыпка ЩПС | 2041 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 26. | д. Ульяница | ул. Звездная | грунтовое улучшенное | 548 | Подсыпка ЩПС | 2025 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Северная | грунтовое улучшенное | 96 | Подсыпка ЩПС | 2026 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Южная | грунтовое улучшенное | 216 | Подсыпка ЩПС | 2027 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 27. | д. Чуганово | ул. Дорохново | грунтовое улучшенное | 447 | Подсыпка ЩПС | 2031 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Дачная | грунтовое улучшенное | 393 | Подсыпка ЩПС | 2031 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 28. | д. Чудское | ул. Заречная | грунтовое улучшенное | 563 | Подсыпка ЩПС | 2038 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 29. | д. Шуйга | ул. Новоселов | грунтовое улучшенное | 443 | Подсыпка ЩПС | 2037 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Дачная | грунтовое улучшенное | 689 | Подсыпка ЩПС | 2025 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 30. | п. Шугозеро | ул. Тихвинская | грунтовое улучшенное | 222 | Подсыпка ЩПС | 2035 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | пер. Тихвинский | грунтовое улучшенное | 144 | Подсыпка ЩПС | 2042 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Колхозная | грунтовое улучшенное | 327 | Подсыпка ЩПС | 2031 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Нагорная | грунтовое улучшенное | 178 | Подсыпка ЩПС | 2031 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Полевая | грунтовое улучшенное | 328 | Подсыпка ЩПС | 2035 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Октябрьская | грунтовое улучшенное | 307 | Подсыпка ЩПС | 2035 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Больничная | асфальт | 402 | ремонт | 2036 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Комсомольская | грунтовое улучшенное | 87 | Подсыпка ЩПС | 2032 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Механизаторов | асфальт- грунтовое улучшенное | 1536 | Грунтовая Подсыпка ЩПС асфальт | 2037 2041 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Пионерская | грунтовое улучшенное | 133 | Подсыпка ЩПС | 2032 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Северная | грунтовое улучшенное | 285 | Подсыпка ЩПС | 2042 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Красноармейская | грунтовое улучшенное | 694 | Подсыпка ЩПС | 2025 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | пер. Кузнечный | грунтовое улучшенное | 348 | Подсыпка ЩПС | 2030 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Кузнечная | грунтовое улучшенное | 195 | Подсыпка ЩПС | 2030 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Капшинская | грунтовое улучшенное | 313 | Подсыпка ЩПС | 2026 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Южная | грунтовое улучшенное | 417 | Подсыпка ЩПС | 2026 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Лиственная | грунтовое улучшенное | 247 | Подсыпка ЩПС | 2037 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Пролетарская | грунтовое улучшенное | 425 | Подсыпка ЩПС | 2025 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Озерная | грунтовое улучшенное | 286 | Подсыпка ЩПС | 2035 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Исполкомовская | асфальт- грунтовое улучшенное | 482 | ПСД Подсыпка ЩПС | 2022 2026 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Коммунальная | грунтовое улучшенное | 347 | Подсыпка ЩПС | 2027 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | пер. Коммунальный | грунтовое улучшенное | 149 | Подсыпка ЩПС | 2027 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Лесная | грунтовое улучшенное | 198 | Подсыпка ЩПС | 2027 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Ключевая | грунтовое улучшенное | 367 | Подсыпка ЩПС | 2024* | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Заводская | грунтовое улучшенное | 319 | Подсыпка ЩПС | 2033 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Набережная | грунтовое улучшенное | 361 | Подсыпка ЩПС | 2030 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Песочная | грунтовое улучшенное | 504 | Подсыпка ЩПС | 2024 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  |  | ул. Проселочная | грунтовое улучшенное | 455 | Подсыпка ЩПС | 2031 | администрация Шугозерского сельского поселения | комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  | Итого вкм. |  |  | 41,833 |  |  |  |  |