АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2022 года	№ 10-163-а

Об утверждении муниципальной программы Шугозерского сельского поселения «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с постановлениями администрации Шугозерского сельского поселения от 21 октября 2021 года №10-123-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шугозерского сельского поселения», администрация Шугозерского сельского поселения, от 28 октября 2022 года № 10-158-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шугозерского сельского поселения в новой редакции», администрация Шугозерского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области» (приложение).

- План мероприятий муниципальной  Программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского  муниципального района Ленинградской области»(приложение 1).

2. Финансирование основных мероприятий муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Шугозерского сельского поселения на соответствующий финансовый год (приложение 2).

3. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года постановление администрации Шугозерского сельского поселения от 22 февраля 2022 года № 10-14-а «Об утверждении муниципальной программы Шугозерского сельского поселения «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского  муниципального района Ленинградской области»

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации в сети Интернет.

Глава администрации

Шугозерского сельского поселения:					Соколова Н.С.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Шугозерского сельского поселения 
от 28.10.2022 года  № 10-163-а

(приложение)

Муниципальная программа
«Борьба с  борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское  поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области»

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ

СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шугозерского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Соисполнители не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Участники не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Цели муниципальной программы | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов муниципального образования Шугозерское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, исключение случаев травматизма среди населения |
| Задачи муниципальной программы | Сохранение и восстановление земельных ресурсов; Сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Освобождение от борщевика Сосновского 79,59 га земель в черте населенных пунктов поселения. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Всего – 2533,9 тыс. руб., в т.ч. 2023 год – 140,0 тыс. руб.; 2024 год – 1107,1 тыс. руб.; 2025 год – 1286,8 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

- 1. Анализ ситуации. Цели и задачи Программы

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. В Ленинградской области его площади занимали более 1 тыс. га. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

На территории населенных пунктов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области борщевиком Сосновского засорены порядка 493 га земель. Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории населенных пунктов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

В результате предварительного обследования территории поселения выявлено порядка 493 га засоренных борщевиком земель, в том числе по населенным пунктам поселения

| п/н | Наименование сельского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| 1 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Андронниково | 50 |
| 2 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Анхимово | 10 |
| 3 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Бурмакино | 8 |
| 4 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Большая Палуя | 4 |
| 5 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Верховье | 10 |
| 6 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Григино | 40 |
| 7 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Заречье | 7 |
| 8 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Ивановское | 15 |
| 9 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Кильмуя | 10 |
| 10 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Клюшниково | 0,5 |
| 11 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Кошкино | 0,5 |
| 12 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Кузьминка | 30 |
| 13 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Лепуя | 10 |
| 14 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Лизаново | 40 |
| 15 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Макарьино | 50 |
| 16 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Максово | 2 |
| 17 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Малая Палуя | 10 |
| 18 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Мишуково | 10 |
| 19 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Мошково | 3 |
| 20 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Никульское | 50 |
| 21 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Нюрево | 4 |
| 22 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Олешково | 40 |
| 23 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Паньшино | 10 |
| 24 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Погорелец | 2 |
| 25 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Поречье | 7 |
| 26 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Самара | 10 |
| 27 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Селище | 7 |
| 28 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Сельцо | 2 |
| 29 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Тимошино | 10 |
| 30 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Ульяница | 7 |
| 31 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Ушаково | 8 |
| 32 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Чудское | 5 |
| 33 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Чуганово | 4 |
| 34 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Пос. Шугозеро | 10 |
| 35 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Шуйга | 7 |
| Итого |  |  | 493 |

Основными задачами Программы являются сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

- 2. Мероприятия Программы и расчет необходимого ресурсного обеспечения

План мероприятий муниципальной Программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы" приведен в приложении 1 к Программе.

- 2.1. Проведение обследования территории населенных пунктов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности.

Для выявления на территории населенных пунктов поселения засоренных борщевиком участков и определения степени засоренности на единице площади необходимо проведение мониторинга. Подробная информация об ареале произрастания борщевика и составление карты-схемы засоренности позволят объективно оценить потребность в средствах и скорректировать мероприятия по уничтожению борщевика.

Полное обследование территории населенных пунктов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области будет проведено в ходе выполнения программы в течение 2023-2025 года.

- 2.2. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

Комплекс мероприятий по уничтожению борщевика включает в себя:

обследование территории населенных пунктов

проведение подготовительных работ по борьбе с борщевиком;

выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика:

химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации),

механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы),

агротехническими методами (обработка почвы, посев многолетних трав и др.);

проведение оценки эффективности выполненных мероприятий;

проведение разъяснительной работы с населением о методах уничтожения борщевика (химический, механический, агротехнический) и мерах предосторожности.

- 3. Основные целевые индикаторы (целевые задания) Программы

Результатом реализации Программы являются количественные показатели, которые отвечают критериям объективности и достоверности.

Основные целевые индикаторы (целевые задания) Программы приведены в таблице 3.

- 4. Показатели эффективности Программы

Показатели эффективности Программы, которых планируется достичь в 2025году:

ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на территории населенных пунктов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Достаточно трудно оценить экономический ущерб от распространения борщевика на территориях заброшенных земель, вдоль дорог, канав и т.д. Ареалы произрастания борщевика являются источниками его дальнейшего распространения. Экологически опасное растение ежегодно занимает до 10-15% новых площадей, в том числе сельскохозяйственные угодья, нарушая природное равновесие экосистемы.

Расчет показателей произведен предварительно. В ходе реализации мероприятий Программы по обследованию площадей на засоренность и при оценке эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком расчеты показателей будут скорректированы;

Эффективность проведения мероприятий Программы по социальным показателям не приводится в связи с отсутствием статистических данных о количестве случаев травматизма, вызванного борщевиком.

- 5. Финансирование Программы

Финансирование основных мероприятий муниципальной программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области " приведено в приложении 2 к Программе.

Расчет расходов на реализацию мероприятий Программы произведен с учетом объемов ассигнований, выделяемых из средств местного бюджета на текущий финансовый год.

- 6. Состав и функции участников Программы

Участниками Программы являются администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области и подрядные организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Функции администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.:

оповещение населения через средства массовой информации о реализации мероприятий Программы;

заключение соглашений с комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком на территории муниципального образования;

осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

- 7. Контроль за реализацией мероприятий Программы

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании соглашений, договоров и контрактов, заключенных между участниками Программы.

Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком Программы актов приемки-передачи работ. Заказчик Программы вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ сторонние организации (третьи лица).

Приложение 1

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

| N п/п | Наименование объекта, мероприятия | Территориаль- ная принад- лежность | Срок финан сирования мероприятия, год | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение целей проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований ЛО | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 836,0 |  | 551,7 | 284,3 |  | 68,17 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований ЛО | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 140,0 |  | 0 | 140,0 |  | 79,59ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований ЛО | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 1107,1 |  | 907,1 | 200,0 |  | 65,08 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований ЛО | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2025 | 1286,8 |  | 1086,8 | 200,0 |  | 87,02ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Итого по проектной части |  | 2022-2025 | 3369,9 |  | 2545,6 | 824,3 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  | 2022-2025 | 3369,9 |  | 2545,6 | 824,3 |  |  |  |  |

Приложение 2

Финансирование мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского |  | Всего | 3369,9 | 836,0 | 140,0 | 1107,1 | 1286,8 |
| 2. | Мероприятия по уничтожению борщевика: Механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации. Химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза , 1-й раз - май, июнь, 2-й раз – август, сентябрь. | 2022-2025 | Всего | 3250,59 | 808,9 | 108,32 | 1081,2 | 1252,17 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 782,02 | 281,0 | 108,32 | 196,9 | 195,8 |
| 3. | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки. | 2022-2025 | Всего | 119,31 | 27,1 | 31,68 | 25,9 | 34,63 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 42,28 | 3,3 | 31,68 | 3,1 | 4,2 |

Основные целевые индикаторы реализации программы

| Показатель | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Освобождение площади от борщевика Сосновского - всего, га 1.1 Механический метод обработки 1.2. Химический метод обработки | 68,17 ГА | 79,59 ГА | 65,08 ГА | 87,02 ГА |